TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés									  3. oldal

I.	A feladatellátás jogi eszköz- és feltételrendszere				  4. oldal

II.	A környezetvédelmi program stratégiai alapelvei			  4. oldal

III.	A település bemutatása							  7. oldal

IV.	A település környezeti állapota az

önkormányzati feladatellátás tükrében					11. oldal

- A települési környezet tisztasága, épített környezet védelme	11. oldal

- A csapadékvíz elvezetés						14. oldal

- Kommunális szennyvízelvezetés és –kezelés, -tisztítás		17. oldal

- Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás		19. oldal

- Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés

és légszennyezés elleni védelem					23. oldal

- Helyi közlekedésszervezés						28. oldal

- Vízellátás								31. oldal

- Energiagazdálkodás							33. oldal

- Zöldterület-gazdálkodás, táj- és természetvédelem			35. oldal

- Rendkívüli környezetszennyezések (havária)			39. oldal

- Időszaki lakossági tájékoztatás, környezeti nevelés			41. oldal

V.	A környezeti elemekre vonatkozó elérni kívánt célok,

célállapotok összefoglalása, operatív programok				42. oldal

- Hulladékgazdálkodás						43. oldal

1.1	Helyi hulladékgazdálkodási tervekben

szereplő célok megvalósításának elősegítése		43. oldal

1.2	Szelektív hulladékgyűjtés szervezése			44. oldal

1.3	Bio (szerves) hulladék					46. oldal

2.	Szennyvízelvezetés, -tisztítás és – elhelyezés			47. oldal

2.1	Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, a hálózatra

csatlakozó háztartások számának növelése			47. oldal

- Csapadékvíz-elvezetés kiépítése					48. oldal	3.1. 	Patakmeder tisztítás, kotrás					48. oldal

4.	Levegőminőség javítás						49. oldal

4.1. A lakossági gázbekötések arányának növelése	49. oldal

4.2. Szilárd, minőségileg jobb burkolatú utak arányának növelése	50. oldal

4.3. Lakossági parlagfű irtó akciók szervezése	51. oldal

5.    Talaj- és talajvíz védelem						52. oldal

  - Környezetkímélő mezőgazdasági

művelési módok elterjesztése					52. oldal

  - Irányelvek kidolgozása a mezőgazdasági

műtrágya és növényvédőszer használat szabályozása          53. oldal

6.   Energiagazdálkodás							54. oldal

6.1.      Közterületi energiafelhasználás csökkentése			54 .oldal

6.2.	Közintézményi energiafelhasználás csökkentése 		55. oldal

6.3.	Lakossági tájékoztatás az energiatakarékossági

Lehetőségekről						57. oldal

7. Természeti környezet megőrzése					58. oldal

7.1. Természeti értékek leltár létrehozása				58. oldal

7.2. Zöldterület megőrzése, természetes növényzet fenntartása	59. oldal

8. Szemléletformálás, környezeti nevelés					60. oldal

8.1. Lakossági szemléletformálás					60. oldal

8.2. Környezettudatos nevelés					61. oldal

9. Parkok, zöldfelületek, játszótér karbantartása, fejlesztése		62. oldal

10. Hiányzó helyi rendelkezések és szabályok megalkotása		63. oldal

VI.	Környezetvédelmi feladatok finanszírozása				64. oldal

Partnerek az önkormányzatok környezetvédelmi munkájában	67. oldal

Mellékletek									69. oldal

1. számú melléklet:	Aktuális környezetvédelmi jogszabálygyűjtemény

„Amikor a civilizált emberiség az őt körülvevő és éltető élő természetet elvakult és vandál módon pusztítja, ökológiai összeomlással fenyegeti önmagát. Amikor ezt majd gazdaságilag is megérzi, valószínűleg felismeri hibáját, de megeshet, hogy akkor már késő lesz.”

(Konrad Lorenz)

Bevezetés

A társadalom, a gazdaság és a természet egyetlen komplex rendszert alkot, melyben a rendszer elemei folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással. A politikai rendszerváltást követően a gazdasági nehézségeinkből való kilábalás perifériáján napjaink központi témájává vált életünk minőségének és a környezetünk állapotának javítása. Korunk nagy kihívása olyan gazdasági növekedés megvalósítása, mely előmozdítja a társadalom fejlődését, ugyanakkor stabilizáló, illetve javító hatással van a környezetre. Ennek körvonalai a fenntartható fejlődésben találhatók meg, mely cél eléréséhez nemzetközi szintű társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi együttműködés szüksége, egy-egy földrészen, országon, régión belül pedig elengedhetetlen a szereplők összehangolt, szabályozott tevékenysége.

Hazánkban a környezetvédelmi tevékenység átfogó jellegű, önálló jogi szabályozása 1971-ben kezdődött, azonban az európai normáknak megfelelő szabályozás alapjait „A környezet védelmének általános szabályairól szólva 1995. évi LIII. törvény” biztosítja. A jogszabály előírja, hogy az önkormányzatoknak önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgoznia, melyben különös figyelmet kell fordítani az alábbi – infrastrukturális jellegű – környezetvédelmi problémákra:

- a települési környezet tisztasága,

- csapadékvíz elvezetés,

- kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás,

- kommunális hulladékkezelés,

- lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem,

- helyi közlekedésszervezés,

- ivóvízellátás,

- energiagazdálkodás,

- zöldterület-gazdálkodás,

- feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezet-károsodás csökkentésének településekre vonatkozó feladatai.

Miután a programban foglalt feladatok átfogják az egész infrastruktúrát, kapcsolódnak az önkormányzati vagyonhoz, az önkormányzati ellátási feladataihoz és kötelezettségeihez, ezáltal minden önkormányzati szintű döntésnek környezetvédelmi összefüggései is vannak.

A törvény szellemében, a Nemzeti Környezetvédelmi programmal, valamint a Heves megyei Környezetvédelmi Programmal és a település rendezési tervvel összhangban készült el Palotás település Környezetvédelmi Programja.

A település környezeti jellemzőit bemutató III. fejezet részletezi a környezetében elfoglalt helyét, rávilágít azokra a tényezőkre, folyamatokra  és emberi tevékenységekre amelyek alakítják környezetünk helyzetét.

Erre az elemzésre épül a V. fejezet operatív programja, amely a településre jellemző speciális problémákat, prioritásokat és célkitűzéseket határozza meg a környezetállapot különböző objektív mutatóinak értékelését és a társadalom környezeti elvárásainak megfogalmazását követően.

Az operatív program magában foglalja a megvalósításhoz szükséges eszközrendszert, amely tartalmazza a tervezési, szabályozási és finanszírozási feladatokat, előrejelzi a programok pénzügyi igényeit és javaslatokat ad a finanszírozás lehetséges forrásaira.

Összeállításunk egy idő- és mennyiségi korlátozottságú információbázison nyugszik, teljességre törekvő és települési szemléletet alkalmaz, ezért tömör, összefoglaló tanulmány.

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a környezetvédelmi program a nyitott tervezés keretében készült, a jövőben az általa nyújtott keretek között dinamikusan módosulhat, változhat.

Egyúttal szeretnénk javaslatot tenni arra, hogy az önkormányzat készítsen átfogó, kiértékelő éves jelentést a környezetvédelmi programban foglaltak megvalósításáról. Az éves jelentések, kiértékelések által mérhető az előrehaladás és megvalósítás hatékonyságának mértéke, hiszen minden terv vagy program „annyit ér amennyi megvalósul belőle”.

I.	A feladatellátás jogi eszköz- és feltételrendszere

Az önkormányzatok környezetvédelmi jogi eszköz- és feltételrendszerét meghatározó aktuális törvények, jogszabályok gyűjteményét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A törvényekhez kapcsolódó szakmai rendeletek a törvényekben foglaltak végrehajtásának konkrét szabályait rögzítik.

Az önkormányzati és a környezetvédelmi törvény biztosítja az önkormányzatok számára a helyi jogszabályalkotás lehetőségét.

II.	A környezetvédelmi program stratégiai alapelvei

A környezetpolitika alapvető prioritásai az alábbiakban foglalhatók össze /érvényesítésük valamennyi szinten elengedhetetlenül szükséges/:

- az emberi egészség veszélyeztetésének csökkentése, megszűntetése, az életminőséget befolyásoló környezeti elemek védelme,

- a környezeti és a gazdasági fejlődés harmonikus rendszerének megvalósítása,

- a bioszféra sokszínűségének megőrzése.

A korábbi, jellemzően egy-egy települést, üzemet, létesítményt vizsgáló szemlélettel szemben előtérbe kell helyezni a komplex elemzéseket, kistérségen belül együttesen vizsgált hatásmechanizmusokat.

A település környezetvédelmi programja – a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban – az alábbi alapelveken nyugszik:

- a fenntartható fejlődés elve /az általános fejlődés folyamatában következetesen egyensúlyra kell törekedni a társadalmi, a gazdasági, a műszaki és a környezeti feltételek között, szem előtt tartva a jövő generációk életfeltételeinek biztosítása érdekében a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást/.

A fenntartható fejlődés a környezeti értékek megtartását és a jövő generációkért érzett felelősség elvét érvényesíti. A társadalom fenntartható fejlődésének környezetvédelmi vetülete a környezet fenntartható használatát jelenti, vagyis azt az alapelvet, hogy úgy javítsuk az emberi élet minőségét, hogy közben a természeti erőforrások és az élet fenntartó ökológiai rendszerek teherbíró és megújuló képességeinek határain belül maradjunk. A fenntartható fejlődés feltételezi, hogy egyensúlyt lehet teremteni a szükségletek kielégítése és a környezeti értékek megőrzése között.

- a káros környezeti hatások megelőzésének elve /a kormányrendeletben előírt környezeti hatásvizsgálatok elvégzése, elvégeztetése, a környezeti auditálás bevezetése stb. révén a környezetszennyezés megelőzése, a kialakult szennyezések fölszámolása/.

A megelőzés elvének érvényesítése nélkül nem lehet előre lépni a fenntartható fejlődés irányába. A megelőzés egyrészt általában lényegesen gazdaságosabb megoldás az utólagos beavatkozásoknál, másrészt vannak olyan esetek – főleg a természeti értékek területén – ahol az eredeti érték semmilyen ráfordítással sem állítható helyre.

- az elővigyázatosság elve /a kockázatok csökkentése a súlyos, vagy visszafordíthatatlan környezeti károkra vezethető események tekintetében/.

Az emberi tevékenységek bővülésével és szakosodásával rohamosan növekednek és gyakoribbá válnak az ezekből eredő környezeti kockázatok, nő a környezeti hatásokra vonatkozó bizonytalansági tényező. A kockázatok csökkentése érdekében az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni azokban az esetekben, amelyek során súlyos, vagy visszafordíthatatlan környezeti károk következhetnek be a jövőben.

- a környezeti szempontok beépítése a gazdaság folyamataiba /a környezethasználó és a környezet szennyező fizet elvének alkalmazása/,

- a környezetpolitika regionalizálása /a helyi területi és kistérségi önkormányzatok szerepének, hatékonyságának, operatív beavatkozásának növelése/,

- a szubszidiaritás és a partneri viszony elvének alkalmazása /a felelősséget és a döntéshozatali kompetenciát lehetőleg a politikai és igazgatási hierarchia legalacsonyabb szintjén kell tartani/.

A „ szubszidiaritás „ elvét követve egyre nagyobb szerep jut az önkormányzatoknak és társulásaiknak a környezeti problémák megoldásában. Külön kiemelendő, hogy új alapokra kell helyezni a magánszektorral való együttműködést. A stratégiát és magát a programot elfogadhatóvá kell tenni a lakosság számára. A környezetvédelmi beavatkozások hatékonyságának biztosítása, az érintettekkel való viszony javítása, a megelőzés elvének érvényesítése érdekében előre kell lépni a környezetvédelmi céloknak, a többi ágazat politikájában való integrálása kérdésben. A fenti célok csak akkor biztosíthatóak, ha ez az utóbbi törekvés sikeres.

A stratégia célként tűzi ki az önkormányzati környezetvédelmi példamutatást, mert e nélkül nem várható el a lakosságról és a vállalkozóktól a környezetvédelem érdekében történő cselekvés. Ehhez a példamutatáshoz nem csupán a „gazda” módjára való viselkedésre, de a megalkotott szabályok betartására is szükség van.

A gazdaszerep, a „jó háztartásvezetés” gyakorlata annál erősebben jelentkezhet, minél konkrétabb maga a gazdálkodás tárgya.

- a környezet rehabilitáció és helyreállítás alkalmazása a sérült területeken, az új fejlesztésekkel párhuzamosan.

III.	A település bemutatása

A település elhelyezkedése, megközelíthetősége

Palotás község a Cserhát déli lejtőin fekszik, ahol a domborzat már sík dombsági hát, s részben a Zagyva völgyéhez tartozik. A község Nógrád megye déli részén, a 21. sz. főközlekedési úttól nyugatra található. Vasútja nincs, legközelebbi vasútállomás Apc –Zagyvaszántó.

A község életének elmúlt néhány évtizedét, s valószínűleg a jövőjét is meghatározza Budapest viszonylagos közelsége. A fővárostól az M3-as autópályán, majd a bagi elágazón lehajtva, a 2109. sz. Aszód – Verseg - Palotás útvonalon közelíthető meg a község. A főváros közigazgatási határától mért távolsága 50 km, amely megegyezik a megyeszékhely, Salgótarján - Palotástól mért távolsággal.

Palotás elhelyezkedése

A település története

Palotás a megye déli részén lévő települések legnépesebbjei közé tartozik. A község belterülete 139 hektár, külterülete 1706 hektár.

Palotás község a Kökényes-Radnót nemzetség ősi birtoka, mely nemzetség sarjai már a XII. században telepedtek ide. 1246-ban Kökényes fia János, volt az ura, majd tőle fia Radnót örökölte (1312-1315), kinek halála után a Kacsics nembeli Simon, a Palásthi Radó család őse nyerte adományul. 1439-ben Buják várához tartozott és Báthory István volt a földesura. 1633-1634-ben a váci nahije községei között találjuk csupán 4 adóköteles házzal. 1678. november 22-én Thököly Imre és Balassa Imre kurucai szállták meg a községet. 1715-ben 11, 1720-ban 16 magyar háztartást írtak össze. 1770-ben herceg Eszterházy Miklós volt az ura, s ettől kezdve az Eszterházyak bujáki uradalmához tartozott. A XIX. sz. végén XX. sz elején a község legnagyobb birtokosa báró Schossberger Rezső, akinek itt gőzmalma is volt. Mint legnagyobb birtokos, az egyházközség kegyura is egyben. A kegyúri jogokról csak annyit, hogy egy plébánosi stallumra az egyházmegyei főhatóság csak azt a pályázót nevezhette ki, akit a kegyúr előzőleg prezentált, tehát a pályázónak a kegyúr kegyeibe kellett férkőznie. Az érdekesség ebben, hogy a báró Schossberger izraelita volt, Palotás pedig római katolikus község. A kegyúri jogok gyakorlása, Hangay Rupert palotási esperes plébánosnak 1939-ben történt eltávozásával megszűnt.

A helység 1260-ban Mikodhatvan és Palotáshatvan néven szerepel. Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában című művében 1428-ban, illetve a Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírásban a Palathashatwan elnevezést találjuk. Az elnevezés értelme az a Hatvan, amelyen palota van. A helység nevének előtagja, ami később önállósult, a község valamely urának kastélyára, „palotájára” utal. Egyes idősebb emberek őseiktől tudni vélik, hogy a mai templom mögött állt az Esterházyak kastélya, amit az előző uraktól „örököltek”. A helységnév utótagja, mint sorszámnév, feltehetőleg a községre jellemző számot takar, lakost, telket, területet stb. Palotás esetében elképzelhető, hogy Hatvan város közelségét jelöli.

A község barokk templomát 1743-ban Esterházy Pál építtette, jelenlegi tornya az 1800 körüli időszakból származik. A torony a II. világháborúban megsérült, felújították és akkor festette a szentélyben látható falképet Márton Lajos. A templom copf szószéke is az 1800 körüli időkből származik, legrégibb harangját egy pesti mester, Eberhard Henrik öntötte 1827-ben. Az Angster-orgonát 1929-ben építették.

A községnek már 1650-ben volt plébániája. A mai templom helyén előzőleg két kisebb templomocska volt, amelynek sorsa ismeretlen, de létüket a plébánia „Hiztoria Domus”-a is alátámasztja. A XX. század elején a palotási templom egyedül állt a dombon, a falun kívül. A község a templomtól keletre terül el.

A Kisbágyon felé vezető úton a mai iskola helyén állt a falu szélső háza, Héhalom felé pedig a „régi temetővel” szemben álló két ház jelentette a falu szélét. A templomoktól északra, nyugatra, délre, lévő terület akkor szántóföld volt.

1982-1990-ig Palotás és Héhalom községek Palotáshalom néven egy települést alkottak, 1984-től nagyközségi „ranggal”. Ebben az időben megindult a két község egybeépítése, így jött létre a mai Ifjúság út. 1990-ben a két község ismét visszakapta eredeti nevét, és a rendezési tervek nem az egybeépítés jegyében születtek. Jelenleg a községben a közigazgatási feladatokat a körjegyzőség látja el, amit Palotás Kisbágyonnal közösen alapított. A közelmúltban gazdasági, társadalmi életét meghatározta az itt működő termelőszövetkezet, amely a megye egyik legnagyobb és legeredményesebb mezőgazdasági nagyüzeme volt. Hét község területén gazdálkodott, közel hétezer hektáron. A területen a növénytermesztés adottságai igen jók, hiszen itt találhatóak a megye legjobb termőértékű földjei. A termesztési feltételek leginkább a kalászosoknak és a kukoricának kedveznek, de jelentős a cukorrépa termesztése is. Az állattartás feltételei elsősorban a megtermelt takarmánybázis miatt jók. A kárpótlás és privatizáció következtében, jelentősen csökkent a szövetkezet földterülete és ezzel együtt a munkaadó képessége.

A természetföldrajzi adottságok közül a legjelentősebb a községtől északra található víztározó tó, amely a Bujáki patak felduzzasztásával jött létre a 60-as években. A tó területe 62 ha, átlagos szélessége 250 m, átlagmélysége 4.5 m, hossza 2 km. A víztározót eredetileg öntözési célból duzzasztották, s a mai napig jelentős az öntözéses növénytermesztés a még öntözhető területeken. A víztározónak egészen különleges jelentőséget ad, hogy az ország vízben szegény területén található. Létesítését követően fokozatosan alakult ki a sporthorgászat, majd a horgászegyesület létrejöttével, s a halgazdálkodással, a megye egyik kedvelt horgászparadicsomává vált.

A tó, a horgászati lehetőség, a szép természeti környezet idevonzotta a közeli városok, illetve a főváros pihenni vágyó polgárait. A tó keleti oldalán lévő, korábban mezőgazdasági hasznosítású zártkertek megvásárlásával, hétvégi telkeket alakítottak ki maguknak a természetbe vágyók.

A telkeken a 70-es évektől kezdődően egyre több hétvégi lak épült. Az itt ingatlannal rendelkezők, saját érdekeik érvényesítésre, céljaik megvalósítására, egyesületet hoztak létre. Többen a község belterületén vásároltak meg egy-egy öreg házat és renoválás után ezt használják hétvégi háznak. Ez a tevékenység azért érdemes említésre, mivel sok esetben enyészetnek ítélt omladozó kis „parasztházak” bújnak új ruhába a tulajdonos jóvoltából, így megőrzik egy-egy utca régi képét.

A község infrastruktúrája igazodik a térség fejlettségéhez. A környező településekkel és a külvilággal közúton tartható a kapcsolat. A község főutcáját a 2109. sz. Aszód-Verseg-Szarvasgede út alkotja. Szirák, Bér, Buják község irányába a 2136. sz. úton haladhatunk. A települést vasút nem érinti. A közúti közlekedés az utóbbi években sokat fejlődött. Több közvetlen buszjárat indul Budapestre, Hatvanba, Salgótarjánba. A települést ellátó vízműrendszer kiépítésére az 1985-86. évben került sor a lakosság jelentős anyagi hozzájárulásával. Szintén jelentős anyagi hozzájárulásra volt szükség a vezetékes gázzal történő ellátásra is. A gázhálózat kiépítésének megszervezésében, lebonyolításában Palotás község vállalta a kezdeményező szerepet. Palotás községben valamennyi beépített és építésre alkalmas teleknél biztosított a gázhálózatra való csatlakozás lehetősége. Az elkövetkező évek legjelentősebb infrastruktúrális és környezetvédelmi beruházása kell, hogy legyen a szennyvíztisztítás illetve a szennyvízcsatorna megvalósítása. Természetesen ez a beruházás is igényli a települések összefogását, társulását a közös feladatra.

A községben az alapfokú  háziorvosi ellátás biztosított. Palotás háziorvosa látja el a szomszédos Kisbágyon háziorvosi teendőit is. A délutáni, éjszakai illetve hétvégi orvosi ügyelet több község összefogásával, társulásával biztosított. A községben biztosított a védőnői szolgálat, valamint az anya- és csecsemővédelmi tanácsadás. Az idős, elesett emberekről való gondoskodást az idősek napközi otthona látja el. Legjelentősebb tevékenységük a házigondozás, hiszen a szolgáltatást igénylők többsége otthonához kötött. Az önkormányzat a művelődési ház és a benne elhelyezett könyvtár működtetésével biztosítja a község kulturális igényeinek kielégítését. A község aprajának elhelyezését szolgálja a 75 férőhelyes óvoda, ahol 150 adagos konyha működik és az óvodásokon kívül az iskolai étkeztetést és az idősek étkeztetését is ez a konyha oldja meg. Az óvodában a 3-6 éves gyerekeket három csoportban gondozzák. A község általános iskolája 1-8. osztályig látja el az alapfokú oktatási feladatot. A palotási tanulók mellett kisbágyoni és szarvasgedei diákok is bejárnak az intézménybe, mivel Kisbágyon csak részben, Szarvasgede pedig nem oldotta meg helyben a kötelező alapfokú oktatást.

A településen 1952-ben alapított sportegyesület működik, amelynek labdarúgó szakosztálya a legeredményesebb. A felnőtt csapat az elmúlt negyedszázadban három alkalommal vívta ki a Nemzeti Bajnokság III. osztályában történő szereplés jogát.

Közművek előzetes összefoglaló jellemzése

A falu energia -és egészséges vezetékes ivóvízellátása a belterületeken megoldott. Az ivóvízhálózat 100 % -ban van kiépítve, a kiépített ivóvízhálózatra a lakosság 80 %-a csatlakozott rá. A szennyvízcsatorna hálózat még nem épült ki a településen.

A gázhálózat 1996-ban épült ki 100 %-os mértékben. A kiépített gázhálózatra a lakosság 85 %-a csatlakozott rá. Az ott lakók 15 %-a még mindig a vegyes tüzelést alkalmazza.

Népesség alakulása

A népesség alakulását és összetételét a következő táblázatok mutatják.

A település népességének alakulása 1999-2004 között (KSH adatszolgáltatás alapján)

| Év | 0-18 év | 19-61 év | 61-évtől | Összesen: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 348 | 1020 | 392 | 1760 |
| 2000 | 353 | 1024 | 386 | 1763 |
| Év | 0-18 év | 19-65 év | 65-évtől | Összesen: |
| 2001 | 356 | 1121 | 268 | 1745 |
| 2002 | 362 | 1111 | 275 | 1748 |
| 2003 | 364 | 1114 | 274 | 1752 |
| 2004 | 359 | 1108 | 272 | 1739 |

A népszaporodás 1999-2004

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakónépesség | 1760 | 1763 | 1745 | 1748 | 1752 | 1739 |
| Élveszületés | 11 | 11 | 14 | 18 | 12 | 19 |
| Halálozás | 25 | 28 | 23 | 26 | 28 | 25 |
| Természetes szaporodás ill. fogyás | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Vándorlási különbözet | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Szociális helyzet, munkanélküliség 1999-2004 (KSH adatszolgáltatás alapján)

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szociális segélyben részesülők száma | 79 | 82 | 75 | 73 | 69 | 74 |
| Közgyógy ellátásban részesülők száma | 111 | 99 | 78 | 72 | 66 | 61 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma | 99 | 78 | 80 | 92 | 53 | 22 |

A várható népesség

A község népességszámát vizsgálva, az elmúlt fél évtizedben stagnálás tapasztalható, hiszen a lakónépesség ingadozása 1% alatt maradt. Ezen ismeret birtokában kijelenthető, hogy a térség gazdasági elmaradottsága ellenére, Palotás község lakosságmegtartó képessége jó.

IV.	A település környezeti állapota az önkormányzati feladatellátás tükrében

1.	A települési környezet tisztasága, épített környezet védelme

A település környezetvédelmi tevékenységének megítélésében jelentős szerepe van a település tisztaságának. Nemcsak a kívülálló, hanem a falulakó ember számára is a legszembetűnőbb a közterületek tisztasága, a zöldterületek gondozottsága, közutak állapota. A települési környezet rendezettsége, tisztasága növeli az ott élők komfortérzetét, esztétikusabb életteret biztosít.

Közterületek, zöldterületek fenntartása

A közterületek, zöldterületek fenntartását, fejlesztését az önkormányzat végzi. A zöldterület gazdálkodással külön fejezetben foglalkozunk, de itt kell megemlíteni azt, hogy a környezeti tényezők közül ez az a – talán legfontosabb- elem, melynek fejlesztése ill. a fenntartás magas színvonala jótékony, javító hatással van a többire. A község belterületére vonatkozóan a közterületek, zöldterületek fenntartásával, gondozással kapcsolatos feladatokat helyi önkormányzati rendelet nem szabályozza.

A településrészek szerkezetében végbement változások, a megcélzott turisztikai fejlesztések és nem utolsó sorban a kellemes és vonzó lakókörnyezet kialakítása megkívánja a települések parkosítását, a bel- és külterület fásítását, melyek a szerkezetileg szétszakadt, az új és a régi településrészek egységes szerkezetbe rendezésének egyik eszköze.

Épített környezet védelme

A település területe 1707 ha. Ebből 157 ha belterület, 1550 ha külterület (szántó, rét, erdő ) tartozik hozzá

Palotás gazdag földrajzi potenciállal rendelkezik, elhelyezkedéséből adódóan változatos természeti-, táji adottságok jellemzik, földrajzi fekvése kedvező.

Palotás földrajzi fekvése illetve területi elhelyezkedése egyértelműen meghatározza a település szerkezetét. A település képét a természeti elemek mellett az épített környezet határozza meg.

A településrészek magját alkotó településszerkezet hely- és kultúrtörténeti jelentősége felértékelődik, így különösen fontos, hogy a településrészek régi, jellemző építészeti emlékeit (tradicionális épületek vagy épületegyüttesek, templom, stb.), egy-egy jellemző településrészét megóvják, felújítsák.

Az épített és természetes környezet kiemelkedő részei, műemléki értékek

A község barokk templomát 1743-ban Esterházy Pál építtette, jelenlegi tornya az 1800 körüli időszakból származik. A torony a II. világháborúban megsérült, felújították és akkor festette a szentélyben látható falképet Márton Lajos. A templom copf szószéke is az 1800 körüli időkből származik, legrégibb harangját egy pesti mester, Eberhard Henrik öntötte 1827-ben. Az Angster-orgonát 1929-ben építették.

Közutak állapota

A következő táblázatokba foglaltuk össze a helyi közutak hosszát, a kiépített helyi közutak tartozó hidak számát, hosszát, területét.

Helyi közutak hossza

(Közlekedési és Gazdasági Minisztérium felé 198/2001. Korm. rendelet értelmében tett adatszolgáltatás alapján vagy a Megyei közútkezelő Kht. Felé tett adatszolgáltatás alapján)

| Utak jellemzői | Belterület |  |  | Külterület |  |  | Összes út |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Útkategóriák | Kiépített (km) |  | Nem kiépített (km) | Kiépített (km) |  | Nem kiépített (km) | (km) |
| Főutak | - | - |  | - |  | - | - |
| Mellékutak | 5,743 | 2,733 |  | - | 40,781 |  | 49,257 |
|  | 1,467 | 0,300 |  | - | - |  | 1,767 |
| Összesen | 7,210 | 3,033 |  | - | 40,781 |  | 51,024 |

A helyi közutakhoz tartozó hidak száma, hossza, területe

| Hidak jellemzői | Belterület |  | Külterület |  | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Főút | Mellékút | Főút | Mellékút |  |
| Számuk (db) | - | 1 | - | - | 1 |

Bányászat

A község közigazgatási területén korábban és jelenleg sem található bánya.

Településrendezési terv

A Regionál Tervező és Fővállalkozó RT.  2003. évben készítette el település rendezési tervét. Törekszünk a településrendezési tervvel való összhangra.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- Fokozott hangsúlyt kell helyezni a közterületek, zöldterületek fenntartására, fejlesztésére. Ezen elvárást az önkormányzatoknak, mint tulajdonosoknak éves terveinek kidolgozásánál érvényre kell juttatni.

- Évente egy-két alakalommal továbbra is a lakosság részére lomtalanítási akció szervezése célszerű, főként a háztartásokból feleslegessé váló lomok összegyűjtése, rendezett módon történő ártalmatlanítása céljából, azzal a szándékkal is, hogy a közterületeken illegálisan elhelyezett hulladékok mennyisége csökkenjen.

- Erőteljesebb propaganda kifejtése a településtisztasággal összefüggő lakossági tudatformálás területén.

- Az illegális szemétlerakók keletkezésének visszaszorítása érdekében át kell tekinteni az önkormányzat helyi szabályozásából adódó lehetőségeit, szigorúbb szankcionálással a prevenció irányában kell elmozdulnia.

- Összefogva az egyéb érdekelt szervezetekkel törekedni kell a természetvédelmi értékek további megőrzésére ill. azok helyreállítására, óvására illetve azok természeti állapotának fejlesztésére, bemutatására.

- Szélesebb körben be kell vonni a lakosságot a szűkebb és tágabb környezetük védelme, alakítása, fenntartása érdekében. Kiemelt szerepe lehet a már óvodás és iskolás korban elkezdett környezeti nevelésnek és a civil szervezeteknek (civil kontroll).

- Javítani kell a játszóterek állapotán. Továbbra is pályázni kell játszóterek építésére, karbantartására, valamint ezen területek köré a zöldterületet növelve parkot lehetne kialakítani, figyelembe véve a megfelelő növénytársulási formák megválasztását.

Itt elsősorban dús lombkoronájú, nagy zöldfelülettel rendelkező növényeket célszerű választani, mert ezek a keletkező porszennyeződések nagy részét felfogják, valamint a gyermekek számára javítják a rendelkezésükre álló levegő minőségét. A játszóeszközök az EU szabványoknak megfelelő, természetbarát anyagból készüljenek, ezzel egyfajta környezeti nevelésre és tudatformálásra lehetne szert tenni.

- Nagy kiterjedésű zöldterület beépítéstől való megakadályozása.

- Előnyben kell részesíteni, a téli síkosságmentesítés során a környezetkímélő anyagokat.

- Figyelmet kell fordítani az épített környezet nevezetességeinek, értékeinek megőrzésére, összegyűjtésére. Fontos feladat a hagyományos jellegzetességeket mutató településkép fennmaradásának, a települések múltjának megőrzése, a különleges értékek bemutatása, akár egy emlékhely létrehozásával, mely a célirányos turizmust vonzaná magába.

- Az infrastrukturális fejlesztésekkel el kell érni, hogy az átutazó turisták fedezzék fel a település valamennyi természeti és kulturális értékeit, töltsön itt több időt, és így növekedjen meg az átlagos turisztikai vendégéjszakák száma.

- A mozgáskorlátozottak közlekedéséhez szükséges műszaki létesítmények (rámpát, útszélen szegélydöntések stb.) kiépítése.

- A zöld- és közterületek kezelésében, azon Önkormányzatoknál, akiknél még nincs egy univerzális kisgép (célgép: kasza-tárcsa-eke-hóeltakarító) beszerzése és működtetése javasolt.

- Az oktatási-nevelési program fő feladatává kell váljon a környezetvédelem és az azzal való együttélés.

2.	Csapadékvíz-elvezetés

Települési vízrendezés fő feladatai, általános elvei

A települési vízrendezés feladata a települést fenyegető vízkárok megelőzése és elhárítása. A település domborzati viszonyait és meteorológiai adottságát tekintve a rövid összegyülekezési idő, valamint a csapadékintenzitás miatt a lehetséges vízkárok közül kiemelten kezelendő a felszínen lefolyó csapadékvíz biztonságos elvezetése.

A csapadékvíz megfelelő elvezetése a beépített területekről a közúthálózat, közterületek használhatóságának jelentős minőségváltozását eredményezi, az épített környezet műszaki állapotának megőrzésében játszik szerepet.

A település felszíni vizei és csapadékvíz-elvezető rendszere

A település területén folyik keresztül a Bujáki patak, Csincsa és Hankói vízfolyás.

Továbbá a település területén található egy 62 hektáros víztározó, melyet horgászati célra hasznosítanak.

Az utóbbi években (elmúlt 5 évben) nem történt kotrás a csapadékvíz elvezetőkön, így azok feliszapolódtak, náddal benőttek.

A településen áthaladó patakok a Zagyva folyó vízgyűjtőterületéhez tartoznak.

A településrészek csapadékvíz-elvezetését, a térség fentebb említett természetes élővízfolyásai biztosítják.

A település mesterséges csapadékvíz-elvezető rendszerének bemutatása

| Utak megnevezése | Nyílt vagy zárt az árokrendszer | Földárok vagy burkolt árok | Egyoldali vagy kétoldali kiépítésű árok | Folyóméterben mért hossza a kiépített ároknak (kb. egy oldalon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzati utak |  |  |  |  |
| Mikszáth | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 800 |
| Hunyadi | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 308 |
| Sugár | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 612 |
| Bajcsy-Zs. | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 355 |
| Szőlő | Nyílt | Földárok | Egyoldali | 215 |
| Lehel | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 342 |
| Árpád | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 450 |
| Sport | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 110 |
| Patak | Nyílt | Földárok | - | - |
| Nefelejcs | Nyílt | Földárok | Egyoldali | 200 |
| Ifjúság | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 820 |
| Kossuth | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 610 |
| Rózsa Számuk (db) | Nyílt | Földárok | Egyoldali | 696 |
| Bocskai | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 400 |
| Vadvirág | Nyílt | Földárok | Egyoldali | 520 |
| Diófa | Nyílt | Földárok | Egyoldali | 429 |
| Határ | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 513 |
| Rákóczi | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 560 |
| Fazekas | Nyílt | Földárok | Egyoldali | 140 |

| Utak megnevezése | Nyílt vagy zárt az árokrendszer | Földárok vagy burkolt árok | Egyoldali vagy kétoldali kiépítésű árok | Folyóméterben mért hossza a kiépített ároknak (kb. egy oldalon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzati utak |  |  |  |  |
| Szabadság | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 310 |
| Temető | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 375 |
| ÁHKT kezelésében levő utak |  |  |  |  |
| Ady E. | Nyílt | Földárok | Kétoldali | 580 |
| Szabadság | Nyílt | Burkolt | Kétoldali | 2234 |

Az alábbiakban felsorolt utakon nem biztosított a csapadékvíz biztonságos elvezetése:

- Temető út

- Bajcsy-Zs. út

- Sugár út

- Rákóczi út

A meglévő árkok, földárkok, többségének állapota nem megfelelő, hordalékos.

Csapadékvíz-elvezetéssel összefüggésben jelentkező környezetvédelmi problémák, környezeti hatások:

A felszíni vízkészletek – melyek a csapadékból, valamint az élővizekből tevődnek össze – a külső szennyeződésekre igen érzékenyek, ezért a szennyeződésektől való megóvásuk kiemelten fontos feladat.

A vízfolyások csak akkor tudják feladatukat betölteni, ha rendszeres karbantartásukat elvégzik. A fenntartás legfontosabb feladata az árkokba került idegen tárgyak (tuskók, háztartási szemét, stb.) eltávolítása, a meder feliszapolódásának és kezdődő rongálódások megszüntetése, a mederoldal és a töltések kaszálása – amennyiben nem betonlappal burkolt az árok.

A medrek rongálódásra nagyon érzékenyek, könnyen megsérülnek, így funkcióképességük lecsökken. Követelmény, hogy a medrek mélysége, esése, keresztszelvénye megfelelő legyen, a nyílt árkok gyakori tisztítást és ellenőrzést igényelnek.

Bár az Önkormányzatnak nincs róla tudomása, problémát okozhatnak a csapadékvíz-elvezető árokba történő illegális szennyvízbekötések. Ezeken a részeken a kellemetlen szaghatás mellett a kórokozók elszaporodásával, a patkányok, féregpeték és egyéb fertőzéshordozók folyamatos jelenlétével kell számolni.

Kiemelt figyelmet érdemel a szabálytalan szennyvízbekötések feltérképezése, illetve az árokrendszer állapotának a vizsgálata, hiszen az elmúlt évek tavaszi és a kora nyári nagy esőzései belvíz problémákat okoztak. A Temető út, Bajcsy-Zs. út, Rákóczi út és a Sugár utcákban jelentkeztek belvíz problémák.

A település övárkai a legtöbb helyen beszántották, teljesen megszűntek, illetve feliszapolódott állapotban vannak.

A környező hegyekből leérkező nagyobb vízmennyiséggel a Temetői úton kell számolni.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- A hiányzó burkolt csapadékvíz elvezető árkok kiépítése javasolt, megelőzve ezzel a belvízkárokat. Ahol sem árok, sem folyóka nincs, ott legalább egyoldali árkot ki kell építeni. Az övárkokat a befogadó patakig kell elvezetni.

- A meglévő árokrendszer folyamatos karbantartása, rekonstrukciója közhasznú foglalkoztatásban rejlő lehetőségekkel összefüggésben. Meg kell vizsgálni a meglévő árkok milyen állapotúak, ha szükséges a mielőbbi tisztításukat el kell végezni, a felgyűlt iszap eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell. Itt hívjuk fel a figyelmet a pályázati lehetőségek felderítésének és kiaknázásának fontosságára (pl. SAPARD).

- A közutak kiépítése, karbantartása csak megfelelő csapadékvíz elvezetés mellett javasolható. Csapadékos időben az utakon több helyen tapasztalható hordalék rámosódás, melyet a balesetek elkerülése érdekében meg kell akadályozni.

- Az esetleges új építési területek bevonása kapcsán a csapadékvíz elvezetés költségráfordításainak tervezése.

- A patakmedrek folyamatos karbantartását, kotrását mérlegelni szükséges, előtte javasoljuk az egyeztetést az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságával és az illetékes Vízügyi Igazgatósággal.

- A vízfolyások ökológiai állapotának és a biológiai sokféleségének fenntartása.

- A lakosság környezeti szemléletének javítása a takarékos vízhasználat és a potenciális szennyeződési lehetőségek tekintetében.

- A gazdálkodók környezeti ismereteinek bővítése, a továbbképzés és szaktanácsadás serkentése.

- Kommunális szennyvízelvezetés és- kezelés,

szennyvíztisztítás

A jelentősebb szennyező források egyike a keletkező szennyvizek kezeletlenül, vagy nem megfelelő kezeléssel történő talajba szikkasztása, vagy élővízbe való közvetlen, vagy közvetett bejutása.

A környezetvédelem egyik legkiemeltebb feladata a vízbázisok védelme, mivel az élet legfontosabb eleme a víz, ezért a vízbázisok védelme prioritást élvez. A vízbázisokra szinte a legnagyobb veszélyt, a szennyvíz okozta közvetlen, illetve közvetett szennyezés jelenti.

Vezetékes ivóvízellátás, szennyvízcsatorna hálózat, szippantott szennyvíz

A település egészséges vezetékes ivóvízellátása a belterületeken megoldott. Az ivóvízhálózat 100 %-ban van kiépítve, a kiépített ivóvízhálózatra a lakosság 80 %-a csatlakozott rá.

A településen 3 db közkút található a Szabadság út 26. sz. előtt, Temetői úton és a Szőlő út végén.

A települési vízhálózatot a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. (3060 Pásztó, Csillag tér 21.) üzemelteti.

Az elmúlt években vízhálózat bővítés a Nefelejcs és a Temetői úton történt.

Szennyvízelvezetés

A település nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, amellyel az ingatlanoknál keletkező szennyvizet korszerű módon lehetne elvezetni, és egy helyi vagy regionális szennyvíztisztító telepen megtisztítani.

A keletkező szennyvizeket az ingatlanok telkein zömmel elszikkasztják.

Szippantott szennyvíz

A település folyékony hulladékát (szippantott szennyvíz) szennyvízszippantó gépkocsikkal az e tevékenységre engedéllyel rendelkező vállalkozók Kiss Ferenc /Palotás, Szabadság út 47./, Ambrus József /Palotás, Nefelejcs út 8./, Robotka Róbert /3046 Kisbágyon, Petőfi út 6./ gyűjti és szállítják a Verseg szennyvíztisztító telepre.

Az átmeneti tárolásra épült derítőgödrök gyakran nem felelnek meg az előírásoknak, mivel aljzat nélkül épültek, a folyékony hulladék elszivárog. A folyékony települési hulladék, bomló szerves anyagokban gazdag és sokféle kórokozót tartalmaz, ezért a tárolókból elszivárgó szennyvíz környezetszennyező forrás, ami elsősorban a felszín alatti vízkészlet minőségét veszélyezteti.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- Amíg nincs kiépítve szennyvízcsatorna hálózat, gondoskodni kell a szennyvizek szivárgásmentes tárolásáról és rendszeres elszállításáról.

- A szennyvizet elszállító vállalkozó ösztönzése arra, hogy a szippantott szennyvizet legális szennyvíztisztítóba szállítsa.

- A szabálytalan szennyvízbekötések feltárása, az aknákba, csapadékvíz-elvezető árkokba, patakba illegálisan csatlakoztatott szennyvízbekötések kiszűrése, megszüntetése, szankcionálása

- A szennyvízelvezető és szennyvíztisztító kiépítését követően:

  - A lakosság ösztönzése, hogy szennyvizüket a rendszerbe vezessék (pl. körleveles ismertető, kedvezmények biztosítása, falugyűlés keretén belüli népszerűsítés)

  - Javasoljuk a szennyvíziszap hasznosítási lehetőségének felkutatását.

- A szennyvíztisztítás technológiájának meghatározásánál alapvető szempont, hogy a keletkező szennyvíziszap nem lehet veszélyes hulladék, annak utóhasznosítási lehetőségét biztosítani kell. Természetesen, ha a keletkező szennyvíziszap, olyan szennyezést hordoz, amely a mezőgazdasági területen történő elhelyezést kizárja, akkor annak megfelelően kell az elhelyezést meghatározni.

- A települési folyékony hulladék kezelésére kiválasztott kezelő (közszolgáltató) a Felügyelőség által kiadott engedélye szerint köteles eljárni!

4. 	Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

Az emberi tevékenység, civilizáció fejlődése nyomán az egyre jelentősebb hulladéktermelés forrása lett. Egyre érzékelhetőbbé vált a hulladék környezetünkre, egészségünkre, a vízre, a levegőre, talajra- természetesen közvetítőkön keresztül – kifejtett károsító hatása.

Jogi háttér

Palotás település közigazgatási területén az önkormányzat a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. A közszolgáltatás és annak igénybevétele is kötelező.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról, közterületek tisztántartásáról az önkormányzat Képviselő testülete helyi önkormányzati rendeletet még nem hozott, mely rögzítené e téma jogi kereteit.

A kommunális szilárd hulladék gyűjtésének, kezelésének gyakorlata a településen

Hulladék gyűjtése, elszállítása:

A települési szilárd hulladék gyűjtése, illetve elszállítása a Szolgáltatást végző SZTRHÁRSZKY GYÖRGY (3045 Bér, Malom út 1.) szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzettel (kuka, konténer) történik.

A hulladék elszállítása belterületen, hetente egy alkalommal történik.

A jelenlegi hulladékszállítási gyakorlat megfelel a korszerű igényeknek: zártrendszerű, nem környezetkárosító, és pormentes.

Számításaink szerint a településen évente kb. 4.600-4.900 m3 települési szilárd hulladék keletkezik.

Ennek összetételéről tényleges hulladékanalízis még nem készült, a szállítást végző cég becslése alapján a hulladékok összetétele a következőképpen alakul:

- másodlagosan hasznosítható nyersanyagok (papír, fém, műanyag, textil) az összes hulladékmennyiség 23 %-át képviselik,

- hasznosítható szerves hulladékok aránya 23 %

- a hosszabb távon sem hasznosítható szervetlen és egyéb hulladékok nagyságrendje 54 %-ot képvisel.

A kommunális hulladékokon belül becslések alapján 1-2 % a veszélyes hulladék (gyógyszermaradvány, festékek, akkumulátor, elemek. .stb.). Ezek egy része a háztartási szeméttel együtt a kukákba kerül, más része illegális hulladéklerakásra kerül.

Hulladékkezelési, hulladékszállítási díj:

A hulladékszállítási, hulladékkezelési díjat az Önkormányzat teljes egészében átvállalja, így a település lakosságának nem kell fizetnie a szolgáltatásért.

A kommunális hulladék lerakása, települési hulladéklerakó

A településen nem található legális, engedélyekkel rendelkező települési hulladéklerakó.

SZTRHÁRSZKY GYÖRGY a település szilárd hulladékát a Jobbágyiban található SZUHA Környezetvédelmi Ipari és Szolgáltató Kft. /3063 Jobbágyi, Felszabadulás út 88./ által üzemeltetett hulladéklerakóra szállítja. A hulladéklerakó üzemeltetési engedélye 2008. december 31-ig érvényes.

Illegális hulladéklerakás

Az illegális hulladéklerakó a 0127/8. hrsz-ú területen a Termelőszövetkezet mellett található a településen, az esetleges illegális hulladéklerakásokkal szemben az Önkormányzat felszólításokkal lép fel.

A illegális hulladéklerakások felszámolására az Önkormányzat közmunkásokat foglalkoztat, ez évente kb. 100.000 Ft-jába kerül. Pályázat erre a célra nem került benyújtásra.

Lomtalanítás

A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról az Önkormányzat évente két alkalommal gondoskodik. A hulladékot az ingatlantulajdonos előzetesen megjelölt időpontban helyezi ki, arra a helyre, amelyet az Önkormányzat megjelölt. Az elszállítandó hulladékot úgy helyezik el a közterületen, hogy a jármű- és gyalogos forgalmat ne akadályozzák, a zöld területeket ne károsítsa.

Regionális Hulladékgazdálkodási projekthez való csatlakozás

Az Önkormányzat a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (Eger Dobó tér 6/a.) csatlakozott.

A fő cél: az együttműködést vállaló 104 önkormányzat közigazgatási területén élő 282.220 fős lakónépesség kommunális szilárd hulladékának valamint a térségben végzett termelési tevékenységből származó és együttesen kezelhető termelési szilárd hulladékoknak a szakszerű kezelésével a környezetterhelés jelentős csökkentése, több helyszínen annak megszüntetése.

A szelektív hulladékgyűjtés társadalmi háttere, települési hulladékgazdálkodási terv

A szelektív hulladékkezelés ma még mindig presztízs nélküli feladat, mely önmagában is alulértékelt társadalmi, helyi lakossági szinten. A feladat ellátásában a lakosság még nem teljes partner. Az önkormányzati rendeletben foglaltakat esetenként nem fogadják el. Nem veszik mindig igénybe, illetve nem térítik meg a szolgáltatást. A szeletív gyűjtés iránti igény még igen csekély.

Mindezek mellett az Önkormányzat a közeljövőben tervezi a szelektív hulladékgyűjtés megszervezését, bevezetését a Regionális Rendszeren belül.

A térségen belül az alábbi hulladékfajták szelektív gyűjtése már a létesítmények üzembe állításakor reális célkitűzés lehet:

- papír,

- üveg,

- műanyag,

- komposztálható szerves hulladékok,

- kommunális hulladék veszélyes hulladék összetevői, gumi, inert hulladék.

Dögkút

A település állati-hullaemésztő veremmel rendelkezik, melynek megközelítése megfelelő /földúton/, lakattal zárható és kb. 40%-ban telített.

Területileg illetékes állatorvos neve, telefonszáma:Dr. Budik Edit (Szarvasgede, Kossuth út 152.)

A jövőben a dögkutak lezárása csak úgy lehetséges, ha a funkció átvételére kialakításra kerül egy speciális begyűjtő és megsemmisítő hálózat is. (I. szint: begyűjtés, II. szint: átrakás, III. szint: feldolgozás) .

Megyei szinten javasoljuk, annak megtervezését, hogy Nógrád vagy Heves megyében hol lennének az állati hulladék begyűjtő pontok, „állomások”. Ezt megelőzően el kell készíteni a szükséges állapotfelmérést.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- Önkormányzat, Szolgáltató, lakosság között párbeszéd kialakítása, rendszeressé tétele, megfelelő fórumokon keresztül, nyitott és hatékony médiai munka a lakosság tájékoztatására. Cél: a hulladékok vadlerakásának megelőzése és megszüntetése.

- Minden településrészen kerüljön bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtési rendszer a hulladékgazdálkodási terv alapján. Szelektív hulladékgyűjtés fokozatos bevezetése a közszolgáltatást végző céggel egyeztetve és megvalósítva. Javasoljuk olyan települések tanulmányozását, ahol a szelektív hulladékgyűjtés már mintapéldaként működik. Pl. Tura A propagandamunka kiemelt fontosságú a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása érdekében.

- Javítani kell a hulladékszállítási, -kezelési szolgáltatás színvonalát, mely elsősorban a Szolgáltató feladata.

- Az Önkormányzat programja megvalósításához igénybe kell venni az e célt támogató pályázati rendszereket. (pl.: Zöld Forrás program)

- Fel kell térképezni rövid időközönként ismételve a település kül- és belterületén található illegális lerakókat, és a szolgáltató illetve helyi közhasznú foglalkoztatottak bevonásával, azok felszámolását meg kell oldani, ahogy ezt eddig is végezték.

- Az iskolák bevonásával hulladékgyűjtési akciókat kell szervezni, egyben népszerűsíteni az ifjúság és a felnőtt lakosság körében a települési tisztaság és hulladékgazdálkodás szerepét és jelentőségét.

- Az óvodai, iskolai nevelésben komoly hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre, a fiatalok környezettudatos szemléletformálására, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás fontosságára. A településeken a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére megoldás lenne, ha az önkormányzat és a helyi oktatási intézmények közös erővel programokat szerveznének a kitűzött cél megvalósításának érdekében. Az iskolákban és óvodákban heti egy alkalommal környezetismeret óra keretében felvilágosítást tarthatnának arról, hogy miért fontos a hulladékok elkülönített gyűjtése.

- Célszerű lenne a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok (gyógyszerek, vegyszerek, növényvédőszerek, festékek stb.) központi összegyűjtése és megsemmisítése.

- A felhagyott dögkutakat 2003. év végéig felül kellett volna vizsgáltatni a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 18 §-a értelmében. Ha ez nem történt meg javasoljuk a környezetvédelmi felülvizsgálatot. A jövőben a dögkutak felszámolásáról is gondoskodni kell majd a települési önkormányzatoknak. Természetesen ez feltételezi az állati hullák hasznosítását elvégző háttéripar kialakítását (kialakulását). Megyei szinten 1-2 állati hulla gyűjtő állomás kialakítása javasolt.

5.	Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

Zaj- és rezgésterhelés

A technika fejlődése hozta magával, hogy körülöttünk egyre több rezgés- és hangforrásként szereplő gép működik, mozog. A civilizáció ezen melléktermékei, a rezgés- és zajártalmak az emberi szervezetet részben idegileg, részben mechanikailag viselik meg. Bizonyított tény, hogy a zaj károsan befolyásolja az emberek közérzetét és életminőségét. Az Egészségügyi Világszervezet 1994-ben Európa egészségi állapotával foglalkozó tudományában 65 dB fölötti környezeti zajt potenciális egészségkárosító hatásként értékeli.

Zajvédelmi határérték

A 8/2002. (III. 22.) KÖM-EÜM együttes rendelet 1., 2., és 3. számú melléklete határozza meg az „Üzemi létesítményektől származó zajterhelési határértékeket” az „Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelési határértékeket” ill. a „Közlekedéstől származó zajterhelési határértékeket” a  zajtól védendő területeken.

A település területe 2. besorolási kategóriába tartozik:

- Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)

Építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken (8/2002 (III. 22.) KÖM-EÜM együttes rendelet 2. számú melléklete alapján:)*

1 hónap vagy kevesebb      1 hónap felett 1 évig      	    1 évnél több

Nappal	           éjjel	       Nappal	        éjjel	Nappal	           éjjel

Lakóterület

(kisvárosias,

kertvárosias,		65		50		60	        45	55		40

falusias, telepszerű

beépítésű)

* Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken (8/2002 (III. 22.) KÖM-EÜM együttes rendelet 3. számú melléklete alapján:)*

üdülő-, lakóépületek	kiszolgáló út, átmenő

és közintézmények			  forgalom nélküli út

közötti forgalomtól			  mentén

elzárt területeken;

pihenésre kijelölt

közterületeken

Nappal	           éjjel	      		 Nappal	        éjjel

Lakóterület

(kisvárosias,

kertvárosias,			50		40			55		        45

falusias, telepszerű

beépítésű)

* Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)

A zaj- és rezgésvédelem szempontjainak betartásához az alábbi szabályok betartása (teljesség igénye nélkül) szükséges, melyeket önkormányzati rendeletben szükséges rögzíteni:

- Közterületre irányuló hangszórás, ami meghaladja a jogszabályban foglalt határértéket, csak a jegyző engedélyével folytatható.

- A vendéglátó-ipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos hatósági feladatokat, a hangosító berendezések engedélyeztetését is beleértve.

- Utcai zenélést végezhetnek a település hangulatához igazodó rendezvényekhez, eseményekhez kötődő vagy spontán szerveződő zenész csoportok, zenészek.

- Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben zenét szolgáltatni, hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani zajvédelmi engedélyezés alapján lehet.

- Gépjárművet üzemeltetni csak a – 4/1984. (I.23.) EüM sz. rendeletben megállapított –veszélyes zajártalom elkerülésével szabad.

- Kereskedelmi egység, közösségi létesítmény, vendéglátó-ipari egység zajvédelmi engedélyezésénél figyelembe kell venni a forgalmához valószínűsíthetően hozzá tartozó gépjárművek zajkibocsátását.

- Lakásokban hangosító berendezést (rádió, televízió, lemezjátszó stb.) üzemeltetni úgy szabad, hogy a zajokozás ne haladja meg a meghatározott határértékeket és a veszélyes zaj okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavarja.

Közlekedés okozta zajterhelés

Közlekedés okozta fokozott zaj és rezgésterheléssel a 2109. sz. Aszód – Verseg - Palotás alsórendű út mentén kell számolni.

Szabadidős tevékenységek okozta zajterhelések

A szabadidő tevékenységekből eredő zajterhelés körébe tartoznak a kulturális-, szórakoztató-, vendéglátó- és sporttevékenységekből eredő zajok. A lakosságtól még nem érkezett ilyen jellegű panasz, de esetenként a hétvégi hangos zene problémát okoz.

Vállalkozásoktól eredő, épületgépészeti berendezések zaja

Az épületgépészeti berendezések zajának egyre nagyobb mértékű elterjedésével kell számolni. Jelenleg esetenként a favágás – fűrészelés, fűnyírás és az építkezések okoznak zajterheléseket.

Összefoglalva a településen üzemi, kereskedelmi létesítmények - melyeknek környezeti zajkibocsátása meghatározó lenne, a megengedett zajszint határértéket túllépné - nincsenek.

Légszennyezés

A levegőszennyezők származásuktól és állapotuktól függetlenül mindazon anyagok, melyek oly mértékben jutnak a levegőbe, hogy azzal az embert és környezetét kedvezőtlenül befolyásolják. A légkört természetes és antropológiai eredetű szennyezőanyagok károsítják. Az emberi tevékenység okozta emissziók felülmúlják a természetes eredetű légszennyező anyagok mennyiségét. A községben a levegő szennyezettségére vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre.

Az 1/2005 (I.13.) KvVM rendelettel módosított 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletének figyelembe vételével a település az 10. zónába tartozik („az ország többi területe” Légszennyezettségi Agglomeráció).

A rendelet alapján a zóna  szennyező anyagok szerinti jellemző besorolása:

- Kén-dioxid: 		F   /légszennyezettség alsó vizsgálati küszöbérték alatt van/

- Nitrogén-dioxid: 	F   /légszennyezettség alsó vizsgálati küszöbérték alatt van/

- Szén-monoxid: 	F   /légszennyezettség alsó vizsgálati küszöbérték alatt van/

- Szilárd (PM 10):	E  /légszennyezettség a felső és alsó vizsgálati küszöbérték között van/

- Benzol: 		F   /légszennyezettség alsó vizsgálati küszöbérték alatt van/

- Talajközeli ózon	B  /légszennyezettségi határértéket, tűréshatárt meghaladja/

A település fő szennyező forrásai:

- Közlekedés

A forgalom nagysága azonban még nem olyan mértékű, hogy ez veszélyes imissziót jelentene.

- Lakossági környezethasználat (fűtés, gaz és tarló égetés stb.)

A gáz bevezetésének következtében, és a korszerű, jó hatásfokú berendezések elterjedésével ez jelentősen csökkenhet.

- Biológiai allergének pl.: fekete üröm

A területen az uralkodó szélirány ÉNY-i. Az új, levegőszennyezést okozó ipar esetleges betelepítésénél az uralkodó szélirányt figyelembe kell majd venni. Amennyiben szélirányban lakott területet érint valamely beruházás, fokozott figyelmet kell fordítani a levegőtisztaság-védelmi előírások betartatására.

A község közigazgatási területén nincsen olyan ipari üzem, amely a levegőt szennyezné, s távlatban sem kerül sor olyan ipari üzem telepítésére, mely szennyező hatású lenne.

Nyílttéri égetés problémakörében sem fordulnak elő bűzhatással kapcsolatos lakossági panaszbejelentések.

Összességében Palotás község levegőtisztaság védelmi helyzetét megfelelőnek minősíthetjük, értékelhetjük. A település levegőtisztasági szempontból kedvező helyen van.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- Kommunális fűtésből eredő káros kibocsátások csökkentése érdekében egyrészt a lakosság ösztönzése, hogy csatlakozzanak a gázhálózatra, másrészt az önkormányzati intézmények, közületek ösztönzése a kis szennyezőanyag kibocsátású tüzelőberendezések alkalmazására.

- Az Önkormányzati terveknek megfelelően javasolt a TIGÁZ Rt.-vel /Hatvan/ történő egyeztetések folytatása a kivásárlásról, valamint a földgázhálózatra való rákötés megvalósítása.

- A – többször módosított – 1991. évi XX. Tv. (hatásköri) felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben határozta meg a települési önkormányzatok és polgármestereinek, jegyzőinek környezet- és természetvédelmi – hatáskörét, melynél – a hatásköri tv-ben rögzítetteken túl – a zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság-védelem vonatkozásában a szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítményekkel, illetve a tarlóégetéssel, háztartási tevékenységgel okozott légszennyezéssel, avar és kerti hulladékégetéssel.

Az Önkormányzatok (jegyző) zaj- és rezgésvédelmi ügyekben több ponton első fokú környezetvédelmi hatósági jogkörrel rendelkezik. Ezt célszerű foganatosítani a helyi rendelkezések megalkotásánál.

Az 1995. évi LIII. törvény alapján az önkormányzat Képviselő testülete önkormányzati rendeletben a más jogszabályokban előírtaknál szigorúbb korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.

- Biológiai eredetű allergének elleni védekezés szükség szerint, pl.: fekete üröm irtási akciók, parlagterületek megszüntetése, jelentős egészségkárosító hatású pollen szennyezések csökkentése.

- Hosszú távon cél a zajterhelések zajvédelmi normák alatt tartása. A zajjal kapcsolatos panaszok elbírálásakor szem előtt kell tartani, hogy az azonos szintű zajokra a szubjektív reakciók egyénileg nagyon különbözőek lehetnek.

- Az önkormányzat a jövőben is vizsgálja felül a kiadás előtti iparengedélyeket zajkeltés és levegőszennyezés szempontjából, a szórakozóhelyek engedélyezése során is szigorítottan járjon el.

- A vegyszeres védekezés ma a leghatékonyabb és legelterjedtebb módszer a károsítók elleni küzdelemben. Emellett tudni kell azt is, hogy minden növényvédőszer méreg is egyben, ezért ezek alkalmazásánál fontos, hogy olyan készítményeket alkalmazzanak, amelyek a környezetet legkisebb mértékben károsítják. Kijuttatása kizárólag szakember irányításával folytatható. Ezen készítmények tárolására és kezelésére is gondot kell fordítani (tűzveszélyesek, élővízbe, talajba, levegőbe jutva mérgezőek).

- A porszennyezettség csökkentése érdekében a település földútjainak szilárd burkolattal való ellátását szükséges növelni, az útfelületek tisztántartásával együtt. Indokolt a köztisztaság szabályozásának felülvizsgálata.

- A közutak rendszeres tisztántartásával a közutak diffúz porkibocsátását a minimálisra kell csökkenteni.

- Javasolt mind nagyobb zöldfelületek kialakítása és gondozása, mert a fásítás sokrétű levegőminőség javító hatása, porszűrő és méregtelenítő hatása igazolt.

- A közlekedési útvonalak mellett ott, ahol a helyszínrajzi adottságok megengedik bokrosítás-fásítás javasolt, mert a zöldfelület jelentős mennyiségű port köt meg, javítja a mikroklímát, elősegíti a település átszellőzését és mint oxigén termelő javítja a levegő minőségét.

- Biztosítani kell a klimatikus kiegyenlítő hatások tartós megőrzését a kedvező bioklimatikus hatással rendelkező tájegységek védelmével. A regionális légcsere kapcsolatok, átszellőzési rendszerek fejlesztéséhez meg kell tartani, illetve növelni kell a szabad, beépítetlen felületeket, zöldfelületi elemeket, a beépítetlen, összefüggő légcsere csatornákat, nyiladékokat, illetve fokozni kell a légcserét akadályozó elemek áteresztőképességét.

- Alternatív és megújuló energiaforrások használatának támogatása intézmények és a lakosság részére.

- A mobilitás-központú életmód tompítása, elfogadható alternatívák állítása.

6. 	Helyi közlekedésszervezés

Palotás település Nógrád megyében helyezkedik el. Jelenlegi kistérségi körzet besorolásában pásztói agglomeráció térséghez tartozik.

Az aktív keresők túlnyomó többsége helyben dolgozik (polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, orvosi rendelő, vendéglátó-, kiskereskedelmi egységek stb.).

Közlekedésből fakadó környezeti hatások

A közlekedés az egyik legnagyobb környezetkárosító ágazattá vált világszerte. A gépjármű-közlekedés okozta környezetterhelés az alábbiakban foglalható röviden össze:

A közlekedés okozta légszennyezés több mint 85 %-a a közúti gépjárművekből ered. A gépkocsiforgalom kibocsátásai magas arányban szerepelnek a hazai légszennyezők között: a szén-monoxid több, mint 50 %-os, a nitrogén-oxidoknál ezt közelítő a kibocsátási arány. A közlekedés eredetű légszennyezők: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, illékony szerves vegyületek (VOC), PAH vegyületek (a levegőben előforduló szennyező szénhidrogén-származékok összefoglaló neve, egy részük rákkeltő), lebegő por, a korom, és csökkenő tendenciával az azbeszt és ólom.

A légszennyezettségi határértékeket a 14/2001 (V. 9.) KÖM-EÜM-FVM rendelet tartalmazza, melynek 1.1. számú mellékletében szereplő – veszélyességi fokozatba sorolt – légszennyező anyagokra a légszennyezettség abban meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni az ország egész területére. Az 1.2. számú mellékletben felsorolt egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetében a területek légszennyezettségének megítéléséhez, terjedési modellek, hatásvizsgálatok készítéséhez javasolt irányértékek.

A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt légszennyező anyagokra a légszennyezettség abban megadott – meghatározott területre vonatkozó – ökológiai határértékeit kell alkalmazni. A rendelet 1. számú mellékletben felsorolt egyes légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékeit, valamint a nyilvánosság tájékoztatásának szabályait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Ezenkívül jelentős hatássá vált mára a közlekedés okozta zaj- és rezgésterhelés. A zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 8/2002 (III.22.) KÖM-EÜM rendelet állapítja meg. Számolni kell a fáradt olaj elcsöpögésével, és a téli út menti sózás közvetlen talaj- és növényzetkárosító hatásával valamint az emberi élet minőségének romlásával.

A motorizált közúti közlekedés területén keletkező veszélyes hulladékok mennyisége országos szinten a teljes veszélyes hulladék mennyiség 0,7-1 %-ára tehető. Ide soroljuk a használt gumikat, akkumulátorokat, a keletkező fáradt olajat és a gépjárműmosó berendezések szennyvízkezelőjéről kikerülő iszapot.

Vasúti közlekedés

A községet vasútvonal nem érinti, legközelebbi vasútállomás Apc –Zagyvaszántó.

A vasúti közlekedés távolsági személyszállításban betöltött szerepe elhanyagolható.

Közúti közlekedés

A közúti közlekedés szempontjából a 2109. számú alsórendű út illetve a 2136-os alsórendű út a meghatározó, mely a település és a kistérség kapcsolatát biztosítja. Ez az út nagy teherforgalmat bonyolít le.

A lakosság távolsági közlekedési igényeit az Nógrád Volán Rt. és Volánbusz Rt. menetrendszerinti járatai biztosítják autóbusszal, a megyeszékhely felé nem kielégítő járatsűrűséggel. A jelenlegi meglévő buszmegállókon kívül új buszmegállót a benzinkútnál terveznek a jövőben kialakítani. Az út mentén a község belterületén, 5 buszmegálló pár található. 2 pár buszmegállót öböllel, leszállóperonnal, 4 db esőbeállóval ellátott a településen.

A Szolgáltató buszparkjából napjainkra több jármű már környezetbarát motorral felszerelt, így várhatóan, motorizáltságból adódó szennyezés mértéke csökkenő tendenciát mutat. Az állami támogatások lehetőségeire az önkormányzat felhívhatja a tömegközlekedés üzemeltetéséért felelős Nógrád Volán Rt. és Volánbusz Rt. figyelmét.

A helyi közutak állapota

A közúti közlekedés kapcsán szólni kell a község közútjainak állapotáról is, hisz a közlekedés által okozott légszennyezés mértéke a járófelületek állagától is függ.

Az alábbi közutak állapotáról általánosságban elmondható, hogy minőségük rossz, sok helyen kátyúsak, felújításra szorulnak:

- Hunyadi út

- Rákóczi út

- Árpád út

- Mikszáth út

- Határ út

Kerékpárút

A településen kiépített kerékpárút a Palotás és Héhalom között, a tópart területén található.

Gyalogos közlekedés

A településen, minden utcában (főút, mellékút) járdarendszer kiépítésre került. Állapotuk főként a mellékutakon nem megfelelő, felújításra szorulnak.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- Javasolt a minőségileg jobb burkolatú utak (aszfaltbeton, öntött aszfalt) arányának növelése, a fentebb említett utak minőségének javítása, felújítása. Ehhez kapcsolódóan javasolt a pályázati rendszer feltérképezése, pályázatok készítése.

- Belterületi közlekedési feltételek javítása (utak karbantartása, javítása- kisebb zajterheléssel járó burkolatok alkalmazása), közműépítések utáni helyreállítások folytatása.

- A szélsőséges időjárási viszonyok okozta károk helyreállítása (téli fagy, nyári forróság).

- Kerékpárutak még teljesebb kiépítése, mivel ez nemcsak az egészséges életmódban tölt be fontos szerepet, de közlekedés biztonság szempontból is nagy jelentőségű. A kerékpárút hálózat kialakítására kitűnően alkalmasak a meglévő turista és erdészeti utak.

- Az Önkormányzat mérlegelése alapján járda rendszer megtervezése és kiépítése a község területén.

- A gépjárművek műszaki állapotának fokozott ellenőrzése állami feladat, a tömegközlekedésben résztvevő járműpark korszerűsítésének szorgalmazása azonban reálisan megvalósítható.

- A közlekedési terhek csökkentésére a belterületi útszakaszok melletti fásítás, bokrok telepítése.

7. 	Vízellátás

Vízbázis védelem, vízellátás

Palotás vezetékes ivóvízhálózatának kiépítettsége 100 %-os a hálózatra a rácsatlakozás 80 %-os.

A vízellátás üzemeltetője a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. pásztói üzemegysége.

Azokon a területeken, ahol nincs még kiépítve a vezetékes víz (külterület), a terület beépítése csak abban az esetben engedélyezhető, ha a vezetékes vízellátásra való csatlakozás biztosított.

Az ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézete rendszeresen (negyedévente) ellenőrzi a lakossághoz eljutatott ivóvizet, bakteriológiai valamint toxikológiai szempontból.

A 49/2001. (IV.3.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szerint Palotád területe nem tartozik a nitrát érzékeny területek közé.

A 240/2000. (XII.23.) Kormány rendelet 2. számú melléklete alapján Palotás külterületi határai, az érzékeny felszíni vízként kijelölt vizek vízgyűjtő területébe nem tartoznak bele.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolását a 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely 2005. január 1-én lépett hatályba. E rendelet értelmében a település területe érzékeny területnek minősül.

Lakosság szerepe a vízvédelemben

A helyi lakosok aktív szerepvállalása, környezettudatos életvitele nélkül nem tartható fenn hosszútávon a vízkészletek megfelelő szintű minősége. Ahhoz azonban, hogy a lakosok felismerjék saját szerepük fontosságát, megfelelő szintű oktatást, tájékoztatást, és tanácsadást biztosító ösztönző támogatási rendszer kialakítására van szükség.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- Célszerű komplex vízvédelmi tervet készíteni a többi elem védelmének együttes figyelembevételével.

- A vízbázis védelem vonatkozásában az előzetes vizsgálatoknak leginkább az alábbi területekre kell kiterjedni még:

  - szilárd hulladéklerakó és/vagy illegális hulladéklerakó hatása a vízkészletre

  - szennyvizek hatása a vízkészletre

  - mezőgazdasági tevékenységek hatása a vízkészletre

  - emberi vízhasználat hatása a vízkészlet mennyiségére.

- Célszerű lenne a vezetéki rekonstrukciók továbbvitele, az automatizálás és az irányítástechnika fejlesztése.

- Folytatni, illetve fokozni kell az ellátás biztonságát növelő és a víz minőségét javító csőrekonstrukciós munkákat, elsősorban kritikus állagú szakaszok és szerelvények cseréjével.

- Ösztönözni kell a lakossági bekötések szerelvényeinek cseréjét, ezzel jelentős mértékben javítható a hálózati veszteség mértéke.

- Fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő és még üzemelő vízadó kutak minőségének megőrzésére, illetve javítására, elsősorban a hatósági munka erősítésével, amely a kutak védőterületének fokozott ellenőrzésére és az ott lévő szennyezések megelőzésére és megszüntetésére kell, hogy irányuljon.

- Minden közterület egészséges ivóvíz és oltóvíz ellátása megoldott legyen.

- Mind jobban tudatosítani kell a lakosság körében a víznek, mint természeti kincsnek a mindennapi életben betöltött szerepét, ezzel is ösztönözve őket a vízbázisok védelmére, a takarékos vízhasználatokra, a szennyvízgyűjtés,- elvezetés,- tisztítás fontosságára, a vízi környezet megóvására.

- Energiagazdálkodás

Elektromos energia ellátás

A település villamos energia ellátását az ÉMÁSZ Rt. Salgótarján biztosítja. 20 kV-os hálózat látja el az áramellátást, több transzformátoron keresztül.

Kiemelkedően nagy teljesítménnyel üzemelő fogyasztó nincs a településen.

Közvilágítás

A településen minden úton meg van oldva a belterületi közvilágítás. Ahol a közvilágítás kiépítésre került ott energiatakarékos rendszert állított be a Szolgáltató, 1998. évben korszerűsítés is történt.

A község meglévő közterületei közvilágítási szempontból 2 kategóriába sorolható:

- IV. kategória (átlagos megvilágítás: 6-8 lux); II rendű főút községben

- V. kategória (átlagos megvilágítás: 3-5 lux); gyűjtőút községben ill. kiszolgáló utak

A település közvilágítása és műszaki állapota megfelel.

Hőenergia, a fűtési módok bemutatása

A községben a vezetékes gázhálózat kiépítésre került, 100 %-ban, 1996-ban. A lakások 85 %-a gázzal ellátott. A gázellátó rendszer tulajdonosa és üzemeltetője a Tigáz Rt. (Hatvan).

A vegyes tüzelés fennmaradását lakosság szociális helyzete is magyarázza, a földgázfűtésre való áttérés jelentős költséget jelent a lakosság számára, amit a rosszabb szociális helyzetben lévő családok nem tudnak megfizetni.

Környezetbarát, megújuló energiaforrások kiaknázása

A település térségében megújuló energiaforrások – szél, víz, termikus, biomassza – csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A napenergia hasznosítására sem ideálisak a feltételek, mivel a napsütéses órák száma kevés, a napenergiát hasznosító készülékek árai pedig nagyon drágák.

Jelentős energia megtakarítást eredményezhet, ha szervezett formában, központi pénzügyi alapok elnyerésével megkezdik az épületek nyílászáróinak és falainak hőszigetelését. Jelentősen javíthatja a lakosság komfortérzetét, ha a zöldterületek nagyságát jelentősen megnövelnék (út menti fásítás, parkosítás).

A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap úgynevezett energiaerdő telepítésére hasznosítható, az itt növő fát, faapríték, vagy biobrikett formájában vegyestüzelésű automata kazánokban lehet elégetni.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- Az energiapolitika egyik sarokpontját az energiahatékonyság növelése, az energia takarékosságfokozása, az irracionális energiafogyasztás visszaszorítása alkotja. Ennek gyakorlatban történő megvalósítása komplex feladatot jelent, hiszen a társadalmi tudatformálástól, az energiaforrások és energiatakarékos eljárások használatát elősegítő támogatási rendszeren át kiterjed a konkrét beruházások támogatásáig.

- Az Önkormányzati tulajdonú/kezelésű intézményeknél a Képviselőtestület gondoskodjon a korszerű energiatakarékos világítási rendszerek kialakításáról.

- A település dolgozzon ki hosszú távú koncepciót a meglévő földgázenergia – kapacitás minél jobb kihasználására. A gázhálózatra csatlakozott háztartások arányát növelje, ösztönözze.

- Támogassa a még fölgázzal ellátatlan ingatlanokon a gázközmű kiépítését.

- Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten támogassa a lakosságot (pl.: kedvezményes kamatozású hitellel) a gázbevezetés megvalósításában.

- Az Önkormányzat dolgozzon ki és vezessen be egy olyan támogatási rendszert, amely az Önkormányzati ill. magántulajdonú lakások hőszigetelését segíti. Ehhez költségvetési forrásból származó támogatást is pályázzon meg.

- Újonnan beépítésre tervezett területeken az elektromos és hírközlési hálózatokat földkábellel kell megvalósítani, a meglévő légvezetékeket fokozatosan földkábelre kell átépíteni.

- Javasolt az elektromos áramszolgáltatás fejlesztése (pl. faoszlopos hálózat betonoszloposra való cserélése, középfeszültségű burkolt vezetékek használata).

- Támogatásokkal ösztönözzék a megújuló energiaforrások kiaknázását (pl. napenergia)

9. 	Zöldterület –gazdálkodás, táj- és természetvédelem

Palotás – földrajzi fekvéséből adódóan – zöldfelületi szempontból szinte ideális területen fekszik.

A település természet-földrajzilag részben síkterületen, másrészt a Bükk déli nyúlványainak dombjai által övezett területen fekszik.

A közigazgatási terület 1707 ha, ebből 91 % a külterület, és 9 % a belterület. A nagymennyiségű zöldtömeg jótékony hatással van a község környezeti viszonyaira. Ezek a külterületi részek biztosítják a természetes környezetet, változatos felszíni megjelenésükkel, flórájukkal és faunájukkal.

A település közelében a Mátrai Tájvédelmi Körzet található.

A Mátravidék természeti és tájképi védelmének érdekében - 12141 hektárnyi területen - jött létre 1986-ban a Mátrai Tájvédelmi Körzet. Ez a szervezet, amely a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságához tartozik, ügyel arra, hogy semmilyen olyan beavatkozás ne zavarja meg a Mátra eredeti állapotát, amely hosszú távon a tájkép és a természet károsodását okozná. A különleges természeti értékeket 2209 hektárnyi fokozottan védett területen óvják - ennek határát szintén jelezzük a térképen -, ide belépni csak a kijelölt útvonalakon szabad. A túlnyomóan erdővel borított területen, a hegyvidéki erdős táj minden szépségét megtalálja a sportolni, felüdülni vágyó: a természetes élőhelyeket, különleges növény- és állatvilággal, a földtani képződmények nagy formagazdagságát. A tájhoz tartoznak a természeti tényezőkön túl az ember alkotta tájelemek is. A kis hegyifalvak sajátos népi építészetükkel, történelmi és kultúrtörténeti emlékeikkel mind a táj részét képezik, és összefonódva a természetes elemekkel adják meg a mátrai táj karakterét.

Natura 2000 program

Mivel a település természeti értékekben igen gazdag, ezért fontos tudomást szerezni arról, hogy azzal hogy Magyarország 2004-ben az EU tagja lett, felvállalta azt is, hogy 2004-ig megteremti a Natura 2000 irányelveinek megfelelő feltételeket. A Natura 2000 hálózat ezeket a kiemelten fontos, természeti értékekben gazdag területeket rendezi szervezett keretek közé.

Az Európai Unió indítványozására jött létre a Natura 2000 program, amely a biológiai sokféleség csökkentésének megakadályozására irányul. Ezt a célt olyan védett területek hálózatával kívánja elérni, amelyek az egész kontinens szempontjából legjelentősebb, egyedi vagy veszélyeztetett fajokat és élőhely típusokat őrzik.

Hazánk 2004-ben az Európai Unió tagja lett. Ez tette lehetővé Magyarország számára azt, hogy kijelölhette azokat a területeket, amelyeket a Natura 2000 hálózatba javasolna. Ezt a listát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala állította össze.

Kiválasztás alapjául szolgáló jogszabályok:

- Madárvédelmi irányelv (1979)

- Élőhelyvédelmi irányelv (1992)

Natura 2000 területek kijelölése:

- tagállamok jelölik ki a különleges madárvédelmi és természet-megőrzési területeket

- kizárólag szakmai szempontok figyelembevétele

- bizottság észrevételt tesz, ha a kijelölés hiányos

- országos, átfogó felmérések figyelembevétele

A Natura 2000 hálózathoz tartozás az érintett területek gazdái számára 2 dolgot jelent:

- Korlátozásokat az adott élőhely, illetve az ott előforduló fajok érdekében

- Uniós és kormányzati támogatásokat

Tehát fontos, hogy a gazdák a természetvédelmi előírásokat betartsák, és ennek megfelelően folytassák tevékenységüket.

A Natura 2000 hálózatnak köszönhetően Magyarországon a védett területek nagysága jelentősen meg fog emelkedni, az EU pedig rengeteg növény- és állatfajjal gazdagodik majd.

Natúrparkok

A natúrparkok legfontosabb jellemzői

A natúrpark a hazai gyakorlatban még kevéssé ismert, új területi szerveződés, szervezeti kategória.

A natúrpark valójában egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra is alkalmas.

A natúrparkok hozzájárulnak a jellegzetes kultúr-, és természeti táj megőrzéséhez. Ugyanakkor a turizmusra is mennyiségi kihatással vannak, elsősorban az ökoturizmus, falusi turizmus, mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó turizmus, kerékpáros turizmus, egészségturizmus területén.

A natúrparkok alapfunkciói

- Értékvédelmi (táji, természeti és művi értékek védelme, az értékvédelem szempontjait figyelembe vevő területfejlesztés megvalósítása)

- Tudatformálás (a natúrpark által képviselt, a táji-, természeti- és kulturális értékek terjesztése)

- Üdülés-idegenforgalom (a natúrpark táji, természeti és művi értékeinek hasznosítása, a védelem szempontjainak figyelembe vételével)

- Területfejlesztés (a térség működéséhez szükséges gazdasági alapok biztosítása)

- A natúrparkok négy alapfunkciója közül minden egyes natúrparknál az adottságai határozzák meg, hogy mely alapfunkciók kapnak nagyobb prioritást.

A natúrparkok céljai

- értékvédelem: az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése

- természetvédelem: élőhelyek, fajok stb. védelme, a táj gondozása, ápolása

- környezetvédelem: környezeti káros hatások minimalizálása

- vidékfejlesztés: társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása a helyi kezdeményezések bevonásával

  - erdő-, mező- és vízgazdálkodás: hagyományos természetbarát gazdálkodási módszerek és formák támogatása, a biogazdálkodás elterjesztése

  - kézműipar: a térségben honos kézműves mesterségek megőrzése

  - ipar: környezetkímélő technikák, tudás alapú vállalkozások

- turizmus: ökoturizmus, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése

- településfejlesztés: falvak megújítása

- környezeti nevelés

- kooperáció ösztönzése: együttműködések támogatása

A natúrparkok térségfejlesztő hatásai és finanszírozási lehetőségei

A natúrpark:

- egységes kultúrtáj, egységes arculattal,

- jelentős természeti értékekkel rendelkezik, általában tájvédelmi körzet területén fekszik,

- a fenntartható fejlődés elvére építő komplex területfejlesztést valósít meg,

- léte a települések és egyéb térségi szereplők közötti együttműködésből fakad,

- működése során összhangot teremt a természetvédelem és a gazdasági tevékenység között,

- a táj – elsősorban a természet szépsége által, - a szelíd turizmusra, a pihenésre és üdülésre különösen alkalmas

- az üdülést, a pihenést szolgáló háttér-infrastruktúrával rendelkezik,

- olyan jogi személyiségű szervezete van, amely a céloknak megfelelően egységesen tervezi, fejleszti, hasznosítja, gondozza, védi és irányítja azt.

Javasoljuk az Önkormányzatnak, hogy mérlegelje egy esetleges natúrpark, vadaspark kialakításának lehetőségét.

Köztemetők

A zöldterület-gazdálkodás kapcsán feltétlenül szólni kell a községben található köztemetőkről is. A temető is egyfajta zöldterületi jelleggel bír, használata azonban egy meghatározott feladatot szolgál. Kialakítása szervesen kapcsolódik a település zöldfelületeihez, és a későbbiekben, mint kegyeleti park – a megfelelő szintű fenntartással – szerepet kaphat a települési zöldterületek között.

Működő temetők Palotás településen a Temetői út végén található.

Lezárt temető 2 darab található a településen, a Szabadság úton és a Nefelejcs úton, melyek önkormányzati tulajdonban vannak.

Sportpályák

Füves labdarúgópálya 1 db található a településen, valamint 1 db aszfaltos kézilabda pálya.

A természeti értékek megóvásához, a környezeti károk csökkentéséhez és különösen kialakulásuk megelőzéséhez csak a széles társadalmi együttműködés vezethet. A környezeti érzékenység, a fenntarthatósághoz szükséges értékrend és viselkedés kialakulásához és megerősítéséhez elengedhetetlen a térségi szereplők összefogása.

A hivatalos természetvédelem, a gazdasági és közjóléti feladatot ellátók és a települési önkormányzatok valamint a civil szervezetek és oktatási intézmények folyamatos együttműködésével, a partneri kapcsolatokra épülő hálózat kialakításával érhető el csak a környezeti szennyezés tartós visszaszorítása és a térség fenntartható fejlesztése.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- Minőségben javítani kell a közparkok állapotán, növelendő a belterjesen gondozott területek aránya.

- A komfortérzet és levegőminőség javítása érdekében szükséges a zöldterület fejlesztés (utcafásítás, edényes növények kiültetése)

- Védett területek és épületek rendszeres karbantartása és gondozása

- Fokozott hangsúlyt kell fordítani a lezárandó köztemető kegyeleti parkká alakítására.

- Javasoljuk az Önkormányzatnak, hogy mérlegelje egy esetleges natúrpark kialakításának lehetőségét.

- Mind szélesebb körben be kell vonni a lakosságot környezetünk alakítása és védelme érdekében.

- Szorgalmazni kell, a faültetést, a fautánpótlást.

- Összefogva az egyéb érdekelt szervezetekkel, törekedni kell a természetvédelmi értékek további megőrzésére, ill. azok helyreállítására.

- Fontos a települések területén a rendszeres allergizáló gyomnövények kiemelten a parlagfű és fekete üröm mentesítés a közhasznú foglalkoztatottak bevonásával.

- Összefogva az egyéb érdekelt szervezetekkel, törekedni kell a természetvédelmi értékek további megőrzésére, ill. azok helyreállítására. Mind szélesebb körben be kell vonni a lakosságot környezetünk alakítása és védelme érdekében.

- A Natura 2000-es területek listájának megjelenése, azt a feladatot tűzi ki, hogy az eddig védelem alatt álló élőlényeket ettől kezdve fokozottabban védjük.

  - A terület beépítésénél figyelembe kell venni, hogy az erdő nagyarányú irtásával, valamint az aljnövényzet pusztításával meg fognak jelenni a talajpusztulást előidéző folyamatok. Emellett a flóra megváltoztatásával a területen élő állatok jövőbeni léte is kérdésessé válhat.

  - Fatelepítéseknél, növényzettelepítéseknél az őshonos fafajok, őshonos cserjefélék telepítését kell prioritásként megfogalmazni.

10. 	Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

A rendkívüli események bekövetkezése - egy település mindennapjaiban- jelentős feladatok elé állítja az elhárításban részt vevő és közreműködő szervezeteket. Az események jellegéből adódóan bizonyos mértékig fel lehet készülni a havária esetekre, és elhárításukra, de azok térbeni és időbeli jelentkezése összehangolt, szakszerű és célirányos cselekvést vár el a mentesítőktől.

A rendkívüli események minden esetben a lakosságot, valamint a természetes és épített környezetet is veszélyeztetik, így a problémával való foglalkozás elengedhetetlen.

A községet érintő rendkívüli események forrása lehet:

1.	Az egész települést katasztrófával fenyegető ipari nagyüzem a közigazgatási területen nem található, viszont a település területén található egy benzinkút /JAVCSÁK OIL KFT. LŐRINCI/ üzemeltetésében, mely potenciális veszélyforrást jelent.

2.	Potenciális veszélyforrás a közlekedés is. A település közúti forgalmát a 2109. számú illetve a 2136. számú alsórendűút bonyolítja le. A térségben veszélyes anyagokat felhasználó ipari, mezőgazdasági létesítmény hiányában várhatóan nagyobb mennyiségű – ilyen jellegű – nyersanyag szállításával nem kell számolni, de egyedi esetekben (pl.. közlekedési baleset során) – a keskeny útpályák miatt – nem jelölhetők ki elkerülő, mentesítő szakaszok. A téli közlekedés a domborzati viszonyok miatt szintén potenciális veszélyforrás, a hó, a jég, az ónos eső közlekedési gondokat okoz, fokozott balesetveszéllyel jár.

3.		Az utóbbi években egyre gyakrabban jelentkező tavaszi-nyári „felhőszakadások” alkalmával hatalmas mennyiségű csapadékvíz elvezetését kell biztosítani, havária helyzet elkerülése érdekében a befogadók vizsgálata szükséges, valamint a hiányzó árokrendszer kiépítése és a meglévő elvezető árkok folyamatos karbantartása és felülvizsgálata.

A rendkívüli események minden esetben a lakosságot valamint a természetes és épített környezetet is veszélyeztetik, így a problémával való foglalkozás elengedhetetlen.

Specifikus és operatív célkitűzések, javaslatok:

- Szorgalmazza az illetékes üzemeltetőknél a haváriás eseményekre való felkészülés jelentőségét, és egyeztesse az elhárítás, mentesítés során végrehajtandó feladatokat.

- A tevékenységi engedélyek kiadása során térjen ki – szakhatósági hozzájárulások formájában – a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek ilyen irányú, speciális feladataira (jelenleg a község területén nincs „veszélyes” üzem), illetve e gazdálkodó egységek ellenőrzése alkalmával – az illetékes hatóságok bevonásával – térjen ki a tevékenységi engedélyben foglaltak szigorú betartatására.

- Javasolt a belterületi vízrendezési tervek elkészítése, a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, az utóbbi évek árvizeiből okuló patakrendezés biztosíthatja a lakókörnyezet minőségi javítását. A vízrendezés megvalósításával együtt nyílik lehetőség a belterületi úthálózat felújítására, illetve a szükséges új utak megépítésére.

- A táj változatosságához, a fajok sokszínűségéhez jelentős mértékben hozzájárulnak a térség

- Erősítse az együttműködést a tárgyban érdekelt szervezetekkel, katasztrófavédelemmel és a szomszédos Önkormányzatokkal (pl. kármentesítési-anyagok, védőfelszerelések biztosítása). E témában fontos az önkormányzat szerepvállalása az anyagi feltételek biztosítása.

- A rendkívüli események megelőzése érdekében közösen a rendőrség, a tűzoltóság, a polgári védelem, a közegészségügy és a környezetvédelem szakembereivel kezdeményezzék egy hatósági jogosítványokkal rendelkező team felállítását – mely megfelelő technikai felszereltséggel – alkalmas lehet szállítmányok, ellenőrzésére, tiltott és a környezetre veszélyes tevékenységek felderítésére.

11. 	Időszaki lakossági tájékoztatás, környezeti nevelés

Lakossági tájékoztatás

A környezetvédelméről szóló 1995. LIII. tv. meghatározza a települési Önkormányzatok környezetvédelmi feladatait. Többek között rögzíti, hogy az Önkormányzat a környezetvédelme érdekében:

- biztosítsa a környezet védelmét szolgáló törvények végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,

- a település rendezési tervével összhangban az illetékességi területére önálló környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá-,

- együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, Önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel,

- elemzi és értékeli a környezet állapotát - az illetékességi területén- és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A fentieket deklarálja a törvény együttműködéséről szóló része is, mely kimondja, hogy „az állami szervek, a helyi Önkormányzatok, a természetes személyek és szervezetek, valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében”. Ezt az alapelvet a program összeállításánál, végrehajtásánál, ill. a polgármesteri lakossági tájékoztatás alkalmával is figyelembe kell venni.

A fentieket összegezve a polgármester által tartott lakossági tájékoztatás középpontjában a különböző szervezetekkel egyeztetett, a képviselő-testület által elfogadott, folyamatosan felülvizsgált és korszerűsített Környezetvédelmi Program kell, hogy szerepeljen a végrehajtására tett intézkedésekkel, azok eredményeivel, a környezet- az előzőek eredményeként is kialakult- állapotával és az elmúlt időszakban bekövetkezett változásaival egyetemben.

A beszámoló továbbá térjen ki arra is, hogy milyen intézkedések történtek a lakossági bejelentésekkel, milyen szankciókat alkalmazott a testület (a polgármester ill. a jegyző) a szabályokat és a rendeleteket megsértőkkel, károsítókkal szemben. Végezetül tartalmaznia kell az Önkormányzat tervezett intézkedéseit, a további feladatait, célkitűzéseit.

A hatósági jogkörű szervezetek szabályozó-ellenőrző szerepe és az infrastrukturális fejlesztések önmagukban nem elég hatékony és hatásos eszközök a megfelelő, támogató társadalmi környezet és összefogás nélkül. A fenntarthatóság feltételeinek kialakításánál különösen fontos a környezeti nevelés, mely átfogó koncepciójának kidolgozása és integrálása az óvodai, iskolai foglalkozásokba hozzájárul a felnövekvő generáció környezeti érzékenységének, környezettudatos gondolkodásának kialakulásához és megerősítéséhez is, és ezen keresztül a felnőtt lakosság érzékenységének növeléséhez is. A természet- és környezetvédelmi szemléletformálást szolgálja, és egyben a lokális identitást erősíti a természeti értékeket ismertető kiadványok megjelentetése, kiállítások vagy a természetjárással összekapcsolt iskolai foglalkozások (erdei iskolák) szervezése is. Az együttműködés eredményeként terjedhet a térségben még mindig alacsony szintű szelektív hulladékgyűjtés, az illegális szemétlerakók megszüntetése, a védett területek természeti értékeire vigyázó, a rekreációs célú térhasználat.

A településen 75 férőhelyes óvoda és 8 osztályos iskola működik.

Környezetvédelmi civil szervezet nem működik a településen.

V.	A környezeti elemekre vonatkozó elérni kívánt célok, célállapotok összefoglalása,

operatív programok

A környezeti problémák adott településre vonatkozó sajátosságainak feltárása az, amire az egész tervezési folyamat épülhet. Így első lépcsőben a település környezeti állapotát ismertettük, majd a helyzetértékelés után minden fejezet végén javaslatokat fogalmaztunk meg.

A környezeti elemekre vonatkozó elérni kívánt célokat, célállapotokat ezek alapján határoztuk meg. A célkitűzések megvalósításának tudományos, kulturális, szociális, gazdasági elemei egyaránt vannak, illetve rövid-, közép- és hosszú távú célokat egyaránt tartalmaz.

A célállapotok kijelölése és tisztázása önmagában nem jelent értéksorrendet, ezért prioritásokat szükséges kialakítani.

A prioritást élvező célokat az önkormányzattal egyeztetve jelöltük ki.

Ezek alapján prioritást élvez:

- Hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósítása, kiemelten szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

- Szennyvízelvezetés –tisztítás és –elhelyezés

- Csapadékvíz elvezetés

- Levegőminőség javítása

- Talaj- és talajvíz védelem

- Energiagazdálkodás

- Természeti környezet megőrzése

- Energiagazdálkodás

- Természeti környezet megőrzése

- Szemléletformálás, környezeti nevelés

- Parkok, zöldterületek, játszótér karbantartása, fejlesztése

- Hiányzó helyi rendelkezések és szabályok megalkotása (jogalkotás)

A következőkben a célokat, a célállapotokat foglaljuk össze, konkrét operatív programokkal és forrásigényük megjelölésével.

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a program a nyitott tervezés keretében készült, a jövőben az általa nyújtott keretek között dinamikusan módosulhat, változhat.

1.	Hulladékgazdálkodás

1.1	Helyi hulladékgazdálkodási tervekben szereplő célok megvalósításának elősegítése

Az Önkormányzat részére az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesülés (3100 Salgótarján, Kertész út 2.) készíti el a helyi hulladékgazdálkodási tervet.

Cél

A helyi hulladékgazdálkodási terv településre vonatkozó feladatainak elősegítése, megvalósítása.

Operatív lépések

- Pályázati lehetőségek keresése a forrás előteremtésére

- Hulladékgazdálkodási tervben szereplő célok megvalósítása az abban szereplő ütemezésnek megfelelően

- A megvalósult célok folyamatos fenntartása, ellenőrzése

Monitoring, indikátor:

- Célok megvalósulnak. Pl.: szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre kerül……stb.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemterv:

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. év |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Pályázati lehetőségek keresése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervben szereplő célok megvalósítása, az elfogadott ütemezés szerint: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Lakossági és gazdasági szereplők Települési önkormányzatok hozzájárulásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2	Szelektív hulladékgyűjtés szervezése

Cél

A településen jelenleg nem megoldott a szelektív hulladékgyűjtés, ezért azt fokozatosan be kell vezetni. A rendszer kialakítása érdekében hulladékszigeteket, vagy hulladékudvarokat kell létesíteni.

Operatív lépések

- lakossági felmérés az igényekről, ipari feldolgozó kapacitás felmérése

- a hulladékszigetek helyszíneinek megválasztása

- a jelenleg kommunális hulladékbegyűjtést végző cég vagy versenyeztetett cég bevonásával a szelektív gyűjtés megszervezése

- hulladékszigetek létrehozása (forráslehetőségek függvényében), illetve a gyűjtőudvaroktól távol eső lakosok részére gyűjtőnapokon keresztül lehet szervezni a hulladékok elszállítását

- lakossági tájékoztatás

- megvalósítás

Monitoring, indikátorok:

- Hulladékszigetek száma, szelektíven gyűjtött hulladékfajták száma, gyűjtött mennyiségek / év, Évenkénti beszámolók

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. év |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2007-2010. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| Lakossági igények felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyszínek megválasztása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szelektív gyűjtés megszervezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladékszigetek létrehozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakossági tájékoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források Lakossági és gazdasági szereplők Települési önkormányzatok hozzájárulásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 20-50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Bio (szerves) hulladék lakossági komposztálásának elősegítése

Cél

A lerakott hulladék szerves anyag tartalmát folyamatosan csökkenteni kell.

(Lsd. 2000. évi XLVII. tv.56§.)

A cél megvalósítása érdekében a kiskerti komposztálás támogatásának rendszerét kell kiépíteni.

Operatív lépések

- Lakossági igényfelmérés pl. települési, közös eszközbeszerzésre vonatkozóan (aprító, komposztálóláda stb.)

- Forráslehetőségek kutatása

- Beszerzés pl. gyártótól

Monitoring, indikátorok:

- Lakossági felmérés

- Eszközbeszerzés (db szám)

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. év |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2007-2010. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| Lakossági igényfelmérés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőségek kutatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 0,5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források Lakossági és gazdasági szereplők Települési önkormányzatok hozzájárulásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 20-50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.	Szennyvízelvezetés, -tisztítás és -elhelyezés

2.1	A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, a hálózatra csatlakozó háztartások számának növelése

Cél

A településen keletkező kommunális szennyvíz biztonságos elvezetésének, kezelésének, tisztításának megoldása két éven belül, azaz 2008. év végéig.

2012. december 31-ig a településen a rákötött háztartások arányának 100%-ra való növelése a már kiépült csatornahálózatra.

A cél elérése érdekében a lakosság rákötési hajlandóságának növelését kell elérni.

Operatív lépések

- Tanulmánykészítés: különböző motiválási eszközök alkalmazásának hatékonysága.

- Forráslehetőségek felmérése

- Hálózati rákötések kivitelezése

Monitoring

- Szennyvízkezelés komplex megoldása, szennyvízcsatorna rendszer kiépülése

- Sikeres átadás és próbaüzem

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. év |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2008-2010. év |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |
| Forráslehetőségek feltárása, tervek elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kivitelezés, a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forrásszerzés a rácsatlakozás minél magasabb arányának eléréséhez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (mFt): | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források (pl.: KÖVICE) Lakossági és gazdasági szereplők Kedvezményes hitelek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.	Csapadékvíz elvezetés

3.1.	Patakmeder tisztítás, kotrás

Cél

Feliszapolódás megszüntetése, összegyűlt hordalékok eltávolítása ezáltal biztosítva nagy mennyiségű csapadék biztonságos elvezetését. Belvíz- és árvízveszély csökkentése. Közvetett módon a patak vízminőségének javítása, valamint a patakmeder flórájának és faunájának fenntartása. A patakmeder kotrás szükségességét előzetesen egyeztetni szükséges az illetékes Felügyelőséggel és az illetékes Nemzeti Parkkal.

Operatív lépések

- Pályázati lehetőség kutatása a forrás biztosításához, pályázatírás

- Mederkotrás

Monitoring, indikátorok:

- Munka kivitelezése

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Pályázati lehetőség felkutatása, pályázatírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Munka kivitelezése a helyi munkanélküliek bevonásával |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források Lakossági és gazdasági szereplők Többcélú kistérség támogatása Települési önkormányzatok hozzájárulása is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.	Levegőminőség javítása

4.1.	A lakossági gázbekötések arányának növelése

Cél

A fűtésből származó levegőszennyezés mértékének csökkentése, a lakossági vegyes tüzelés arányának minimálisra csökkentése. A lakossági gázbekötöttség aránya 2008-ra érje el a 100%-ot. Az egyedi gázbekötések legfőbb akadálya a forráshiány illetve a lakosság motiváltságának hiánya. A lakossági gázbekötések ösztönzése érdekében egy kedvező banki hitelkonstrukcióra és egy engedményezési szerződésre van szükség a gázmű társulat és a lakosság között, amelyek segítségével a háztartások több év alatt törlesztik a bekötés bank által fedezett költségeit.

Operatív lépések

- Lakossági igény (érdeklődés egy ilyen jellegű rendszer iránt) felmérése.

- Kedvező konstrukciót kínáló bank kiválasztása, részletek egyeztetése.

- Gázrákötések kivitelezése

Monitoring, indikátorok

- adatbázis a lakossági igényekről

- engedményezési szerződés feltételei és körülményei ismertek; szerződés megkötése

- gázhálózatra való rákötöttség aránya

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. év |  | 2006-2007. év |  |  |  | 2008-2009. év |  |  |  | 2010-2015. év |  |  |  |
|  | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| Lakossági igény felmérése Egyeztető tárgyalások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Földgázhálózatra való rákötés műszaki feltételeinek megteremtése és rákötés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rácsatlakozási arány növelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): |  | 50-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 50-70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.	Szilárd, minőségileg jobb burkolatú utak arányának növelése

Cél

Az önkormányzatok kezelésében lévő utakat szilárd és jobb minőségű burkolattal kell ellátni. Az alábbi közutak állapotáról általánosságban elmondható, hogy minőségük rossz, sok helyen kátyúsak, felújításra szorulnak.

Operatív lépések

- A burkolási munkában bevont utak meghatározása.

- Forráslehetőségek feltérképezése, pályázatírás

- A kivitelezési munkálatok pályázatának kiírása, kivitelezés.

Monitoring, indikátorok:

- Burkolt utak aránya

- Évenkénti beszámolók

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy vagy külső cég

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008-2010. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| A burkolási munkába bevont utak kijelölése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pályázatírás és Pályázatkiírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megvalósítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 8-10 M / km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP, Lakossági és gazdasági szereplők, Többcélú kistérség támogatása, Települési önkormányzatok hozzájárulásai, CÉDE : önkormányzati tulajdonú települési belterületi, valamint a kommunális létesítményeket bekötõ- és összekötõ utak, belterületi hidak, belterületi járda, kerékpárút kiépítése, felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 30 %-50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.	Lakossági parlagfű irtó akciók szervezése

Cél

A pollenallergiás panaszok gyakoriságának illetve kialakulásuk veszélyének csökkentése. A parlagfű (Ambrosia elatior) észak-amerikai jövevényfaj, amely bolygatott területeken tömeges lehet. Virágzása július első felétől október elejéig tart, irritációt könnyen kiváltó pollenjét nagyobb tömegben termeli, mint a fűfélék együttvéve. A pollentermelés megakadályozásának hatékony és környezetbarát módja a települések környezetében a művelés alatt nem álló, frissen felhagyott területek rendszeres parlagfű-mentesítése kézi gyomlálással, a virágzás megkezdése előtti időszakban. A gyűjtés megszervezéséhez szükséges felmérni a potenciális parlagfű-termőhelyeket, majd az akció időpontjáról, helyszínéről célszerű tájékoztató szórólapokat készíttetni, amely fontos információkat is tartalmazhat a parlagfűről, illetve útmutatást adhat a növény felismeréséhez.

Operatív lépések

- Parlagfű-termőhelyek felmérése (minden évben; potenciális termőhelyek is)

- A gyűjtőakció(k) megszervezése

- Lakossági tájékoztató anyag (szórólap) készíttetése

- Gyűjtés (helyi munkanélküliek bevonása)

Monitoring, indikátorok:

- Éves parlagfüves terület-kataszter

- Szórólapok, a felmért parlagfüves területeken a virágzó parlagfű mennyiségének csökkenése, pollenallergiás panaszok számának csökkenése

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  |  |  |  |  |  | 2007. év |  |  |  |  |  |  | 2008. év |  |  |  |  |  |  |
|  | Április | Május |  | Június |  | Július |  | Április | Május |  | Június |  | Július |  | Április | Május |  | Június |  | Július |  |
| Parlagfű termőhelyek felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyűjtőakció szervezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szórólap készítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyűjtés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (eFt): | évente 300-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Megyei és Regionális fejlesztési források |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 5.	Talaj- és talajvíz védelem

5.1. Környezetkímélő mezőgazdasági művelési módok elterjesztése

Cél

Mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése. A jelenlegi gyakorlat szerint folytatott mezőgazdasági művelési módok jelentősen terhelik a talajt és a talajvizet. Számos a fent említett környezeti elemeket kímélő művelési mód ismert mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlatból. Az említett gyakorlatokat a gazdákkal ismertetve a mezőgazdaság okozta környezeti terhelés csökken.

Operatív lépések

- A mezőgazdasági művelési módok felmérése a település területén.

- Az alkalmazott művelési módokat kiváltó, környezetkímélő művelési módokat bemutató tanulmány készítése. A környezetkímélő művelési módok bemutatása a helyi gazdáknak.

- A gazdáknak évente egyszeri tájékoztatás (lehetőleg a téli hónapokban) az újonnan megismert környezetkímélő mezőgazdasági művelési módokról, illetve lehetőség biztosítása az egymás közötti tapasztalatcserére.

Monitoring, indikátorok:

- A felmérés elkészül, a tanulmány elkészül.

- A környezetkímélő mezőgazdasági módokat alkalmazó gazdák aránya nő.

- Az évenkénti tájékoztatón megjelent gazdák aránya nő.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, falugazdász

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. év |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2007-2010. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| Művelési módok felmérése, tanulmány készítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Művelési módok bemutatása a helyi gazdáknak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tájékoztatás a gazdáknak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 5-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, FVM Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 10-50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2	Irányelvek kidolgozása a mezőgazdasági műtrágya- és növényvédőszer használat szabályozására

Cél

A település felszíni és felszín alatti vizeit érintő diffúz szennyezések visszaszorítása, a vízminőségi paraméterek javítása. A diffúz szennyezések legfontosabb forrása a mezőgazdaság. A víztereket a társulás területén érő diffúz szennyezések mértéke nem ismert pontosan, de általában minden mezőgazdasági területre jellemző. A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezések visszaszorítása érdekében a földművelésben használt növényvédőszerek és műtrágyák felhasználására célszerű irányelveket kidolgozni. Ehhez szükség van a művelt területek talajadottságainak pontos ismeretére, amihez az információ legfőbb forrása a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás. Ezzel együtt fel kell mérni a gazdálkodók vegyszer- és műtrágyafelhasználási igényeit és lehetőségeit, amiben a falugazdászok közreműködése jelentős segítség lehet.

Operatív lépések

- talajérzékenység vizsgálatok eredményeinek beszerzése, a kemizáció és műtrágyahasználat lehetőségeinek értékelése

- termelői gyakorlatok és igények felmérése

- társulási szintű felhasználói irányelvek kidolgozása

#### Monitoring, indikátorok:

- Társulási adatbázis a művelt földterületek talajadottságairól

- Információbázis nagysága a termelői gyakorlatokról és igényekről

- Társulási irányelvek a termelők részére

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, falugazdász

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. év |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2007-2010. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Talajadottságok értékelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termelői gyakorlatok és igények felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irányelvek kidolgozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 10-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, FVM Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 10%-20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.	Energiagazdálkodás

6.1	Közterületi energiafelhasználás csökkentése

Cél

A közterületi energiafelhasználásának csökkentése. A közterületi energiafelhasználás jelentősen csökkenthető (kb. 40%-al) korszerűsítési program végrehajtásával. A közvilágítás korszerűsítése esetén az áramszolgáltató bevonható a programba a megfelelő finanszírozási konstrukció kialakításával (a korszerűsítést az áramszolgáltató térítésmentesen elvégzi, a beruházás a szolgáltatónak az energia megtakarítással megtérül).

Operatív lépések

- Az áramszolgáltató megkeresése

- A korszerűsítési munkálatok elvégzése

Monitoring, indikátorok:

- Az áramszolgáltató megkeresése megtörtént-e

- A korszerűsítési munkálatok elvégzése megtörtént-e.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, ÉMÁSZ

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  | 2007. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2009-2012. év |  |  |  |
|  | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| Az áramszolgáltató megkeresése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A korszerűsítési munkálatok elvégzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye: | Nem ismert, fel kell mérni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források Lakossági és gazdasági szereplők Többcélú kistérség támogatása Települési önkormányzatok hozzájárulásai Kedvezményes hitelkonstrukciók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.	Közintézményi energiafelhasználás csökkentése

Cél

A közintézmények energiafelhasználásának csökkentése.

A közintézmények energiafelhasználása jelentősen csökkenthető korszerűsítési programok végrehajtásával. A beruházással fajlagosan sok energia takarítható meg (a megtérülési idő rövidebb), mivel egy-egy közintézmény energiafelhasználása nagy, illetve a szükséges berendezések beszerzése fajlagosan olcsóbb több közintézmény együttes korszerűsítése esetén. Világítástechnikai korszerűsítés esetén az áramszolgáltató is bevonható a programba a megfelelő finanszírozási konstrukció kialakításával (a korszerűsítést az áramszolgáltató térítésmentesen elvégzi a további üzemeltetés fejében). A program keretein belül az alábbi korszerűsítések végrehajtása lehetséges:

Hőszigetelés terén:

Termoüveg beépítése

Nyílászáró tömítés

Külső hőszigetelő vakolat alkalmazása

Tetőszigetelés elvégzése

Panelszigetelés

Fűtéstechnika terén:

Cirkokazán alkalmazása

Csőszigetelés elvégzése

Biogázhasznosító létesítése

Fűtőelem-korszerűsítés

Vízmelegítés/vízgazdálkodás terén:

Kombicirko alkalmazása

Korszerű vízmelegítők használata

Víztakarékos csaptelepek beépítése

Esővíz hasznosítás

Elektromos áram:

Világítótestek korszerűsítése (pl.: energiatakarékos izzók)

Időkapcsolók alkalmazása

Mozgásérzékelők alkalmazása

Nagyfogyasztók cseréi

Vízkőtelenítés (kazánok, bojlerek és általában minden vízmelegítő esetében)

Operatív lépések

- Közintézmények megkeresése, az energiatakarékossági lehetőségek felmérése

- A felmérés alapján megállapított korszerűsítési munkálatokhoz szükséges berendezések (izzók, nyílászárók, stb.) gyártóinak, illetve az áramszolgáltató megkeresése

- A korszerűsítési munkálatok elvégzése

Monitoring, indikátorok:

- Az egyes közintézmények korszerűsítési igényeit tartalmazó dokumentum elészül

- A korszerűsítési munkálatokhoz szükséges berendezések (izzók, nyílászárók, stb.) gyártóinak és az áramszolgáltató megkeresése megtörtént-e.

- A korszerűsítési munkálatok elkészültek-e.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, ÉMÁSZ Rt.

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008-2012. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| Energiatakarékossági lehetőségek felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyártók. áramszolgáltató megkeresése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A korszerűsítési munkálatok elvégzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | Nem ismert, fel kell mérni. Becslés alapján: 200-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források Lakossági és gazdasági szereplők Többcélú kistérség támogatása Települési önkormányzatok hozzájárulásai Kedvezményes hitelkonstrukciók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 30-40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.	Lakossági tájékoztatás az energiatakarékossági lehetőségekről

Cél

A lakosság energiatakarékossági ismereteinek növelése. A cél elérése érdekében a legfontosabb a lakossági környezettudatosság fejlesztése, az energiatakarékos fogyasztói szokások erősítése. Ennek előnye, hogy új energiatakarékos eszközök beszerzését a lakosság részéről nem igényli, de betartásával viszonylag nagy energia mennyiség takarítható meg. A lakossági környezettudatosság fejlesztése kiadványokon keresztül történhet. A Kiadvány tartalma lehet például:

Fűtési szokások változtatása (csak azt a részt fűtjük intenzíven, ahol sokat tartózkodunk, egészséges hőmérséklet-, és páratartomány bemutatása)

Háztartási gépek takarékos használata (mosógép elindítása csak telerakva, a mosógép gyártója által előírtak betartása, mosogatógép takarékos használata, hűtőgép elhelyezése, megfelelő légrés, mikrosütő, gázsütő energiafelhasználása)

Lakóházak körül megfelelő növényzet ültetése (É-i oldalra örökzöldek, amik felfogják a szelet a D-i oldalra lombhullató fák, amelyek nyáron árnyékot adnak télen pedig átengedik a napfényt), stb.

Operatív lépések

Energiatakarékossági ismereteket tartalmazó anyag összeállítása a közüzemeltetők bevonásával

Az energiatakarékossági ismereteket tartalmazó szórólapok elkészítése és terjesztése

Monitoring, indikátorok:

Az anyag elkészül, szórólapok kiosztásra kerülnek

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, együttműködve a kistérségi irodával.

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. év |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2007-2010. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| Energiatakarékossági ismereteket tartalmazó anyag összeállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szórólapok elkészítése és terjesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 0,5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Megyei és Regionális fejlesztési források, Lakossági és gazdasági szereplők, Nemzeti Civil Alap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 10-50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.	A természeti környezet megőrzése

  - Természeti érték leltár létrehozása

Cél

A település természeti sokféleségének megőrzése; a Bükki Nemzeti Parkkal való együttműködés javítása. A természeti értékek feltárásában szükséges és hasznos a Nemzeti Park szakembereivel való együttműködés. Ha nem is teljes mértékben (ld. adatvédelem), de a természeti értékek felméréseinek eredményei az önkormányzatok számára hozzáférhetőek a Nemzeti Park Igazgatóságánál. Az elkészülő önkormányzati adatbázis, vagy természeti érték leltár alapján a későbbiekben is nyomon követhetőek a természetközeli területek állapotváltozásai. A felmérések eredményeiről (a településen található értékekről) célszerű kiadványt készíteni, mivel egyes természeti értékek szélesebb körű megismertetése a lakossággal elősegítheti azok hosszú távú fennmaradását. Indokolt esetben az önkormányzat egyes területek helyi védetté nyilvánítását is kezdeményezheti.

Operatív lépések

- Adatbeszerzés a Nemzeti Park Igazgatóságtól

- Természeti érték adatbázis kialakítása, további felmérések szükségességének meghatározása

Monitoring, indikátorok:

- Természeti érték leltár, kiadvány a település természeti értékeiről

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Természeti érték (alap)leltár létrehozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Területi felmérések kivitelezése NATURA 2000 programmal együtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadványkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye: | 5-8 (MFt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Civil ALAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.	Zöldfelület megőrzése, természetes növényzet fenntartása

Cél

A fákat fenyegető gombafertőzések által fertőzött fák újratelepítése, a talajadottságok figyelembe vételével, elsősorban őshonos fafajok és cserjefélék telepítése.

Operatív lépések

- Egyeztetés a Nemzeti Parkkal

- Facsemeték beszerzése

- Újratelepítés helyi erők bevonásával

Monitoring, indikátorok

- Fatelepítés sikeressége

- Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, együttműködve a Tájvédelmi Körzettel

Ütemterv

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008-2010. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| Egyeztetés a Budai Tájvédelmi Körzettel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facsemeték beszerzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Újratelepítés helyi erők bevonásával |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | Nem ismert, fel kell mérni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Civil ALAP Zöld Forrás pályázat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.	Szemléletformálás, környezeti nevelés

8.1	Lakossági szemléletformálás

Cél

A lakosság tájékoztatási rendszerének kialakítása.

A lakosság folyamatos tájékoztatása a környezet állapotáról, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek (akciók) eredményeiről.

Operatív lépések

- A környezeti állapotfelmérések eredményeinek feldolgozása - adatbázis kialakítása

- A lakosság környezettel kapcsolatos információ igények felmérése

- A tájékoztatás módszerének kiválasztása

- A tájékoztatási rendszer működtetése – alvállalkozó bevonásával

Monitoring, indikátorok:

- Adatbázis kiépítése, bővítésének nyomon követése

- Lakossági felmérések dokumentumai, tájékoztató dokumentumok száma

- Tájékoztatás rendszeressége

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, együttműködve a civil szervezetekkel.

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2007-2010. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |  |  |  |  |
| Adatbázis kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A lakossági igények felmérése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tájékoztatás módszerének kiválasztása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tájékoztatási rendszer elindítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Civil Alap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2	Környezettudatos nevelés

Cél

A környezettudatos fogyasztói magatartás kialakítása.

Nevelési programok kidolgozása már az óvodás korosztálytól kezdve. Általános iskolában bővülhet mérésekkel, szakkörök vetélkedők, szelektív hulladékgyűjtési programok szervezésével.

Operatív lépések

- Pályázati lehetőség kutatása a forrás biztosításához

- Szakértő, alvállalkozó bevonása pályáztatás útján

- Programok kidolgozása

- A programok beépítése a helyi iskolák, óvodák tantervébe

Monitoring, indikátorok:

- programok száma és beépítésük az óvodai és általános iskolai tantervbe

- a programok eredményessége

- iskolai szakkörök, vetélkedők és szelektív hulladékgyűjtési akciók száma, gyakorisága és eredményessége

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, együttműködve az óvodával, iskolával, civil szervezetekkel

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Pályázati lehetőség kutatása a forrás biztosításához |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakértő, alvállakozó bevonása pályáztatás útján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programok kidolgozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A programok beépítése a helyi iskolák, óvodák tantervébe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források Lakossági és gazdasági szereplők Nemzeti Civil ALAp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | 10 %-50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.	Parkok, zöldfelületek, játszótér karbantartása, fejlesztése

Cél

Parkok, zöldterületek, kirándulóhelyek létesítése, fenntartása. Gyermekek részére játszóterek létesítése, játszóeszközök, berendezések műszaki állapotának, karbantartásának felmérése, megóvása. Szakemberek, önkormányzat bevonásával. A parkokban, a település közigazgatási területén található fák, természetvédelmi értékek megőrzése, a település esztétikai képének és értékének javítása.

Operatív lépések

- Pályázati források megszerzése

- Tervek elkészítése

- Kivitelezés helyi munkanélküliek bevonásával

Monitoring, indikátorok:

- Esztétikai kép javul.

- Játszóterek korszerűsödnek.

- Zöldfelületek rendezettek.

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, falugazdász

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| Pályázati források felderítése, pályázatírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Park fenntartás, zöldterület-fejlesztés, játszótér karbantartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | 0,5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | Ágazati forrás: KVVM, Nemzeti Fejlesztési terv: KIOP, AVOP, ROP Megyei és Regionális fejlesztési források Nemzeti Civil ALap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.	A hiányzó helyi rendelkezések és szabályzatok megalkotása (jogalkotás)

Cél

A hiányzó helyi rendelkezések és szabályzatok megalkotása.

A jelenleg létező környezetvédelmi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítások és új, hiányzó jogszabályok megalkotása. Települési szinten egy rendelkezési csomag, egy intézkedési terv összeállítása.

Operatív lépések

- Hiányzó rendeletek megalkotása, rendelkezési csomag összeállítása

- A létező rendelet felülvizsgálata, módosítás

Monitoring, indikátorok:

- módosítások és új jogszabályok száma

Program koordinátora és felelőse: önkormányzat részéről kijelölt személy, falugazdász

Ütemezés

| Operatív lépések | Ütemezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005. év |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  |
|  | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| A létező rendelet felülvizsgálata, módosítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiányzó rendeletek megalkotása, rendelkezési csomag összeállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A megvalósítás forrásigénye (MFt): | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forráslehetőség: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önerő (%): | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. 	A KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA

A környezetvédelmi törvény külön fejezetben rögzíti a környezetvédelem gazdasági alapjait. A helyi önkormányzatok és a kistérség környezetvédelmi programjában meghatározott feladataik ellátását az alábbi forrás csoportokból finanszírozhatják:

● elkülönített állami pénzalapok, regionális és területfejlesztési tanácsok által biztosított pályázati lehetőségek igénybevétele,

● önkormányzati költségvetés,

● Kistérségi vagy Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (ennek létrehozása, elkülönítése a kistérség vagy az önkormányzat előtt álló feladat).

A NKP a finanszírozás és a megvalósíthatóság tekintetében a környezetvédelem és a területfejlesztés összehangolását tartja a kulcskérdésnek.

„A területfejlesztés új regionális intézményi rendszerének az a jelentősége, hogy megteremtette a területeknek a felelős „gazdáit”, a vegyes összetételű fejlesztési tanácsok és társulások formájában. Ezen a módon lehetőség nyílik arra, hogy a környezetvédelem helyben integrálódjék a komplex fejlesztési folyamatokba. Ez megkönnyíti az érdemi problémamegoldást, mivel mind a gazdasági, mind a társadalmi igényrendszerbe helyileg és jól láthatóan beilleszkedve a közvetlenül érintettek érdekévé teszi a problémamegoldást. Ezért a környezetvédelem szakmai feladatait oly módon lehet megvalósítani, hogy ezeket a megvalósítás „szintjei” szerint elkülönítjük, mint országos, térségi, vagy települési feladatokat. Az állam a feladatokhoz és a lehetőségeihez mérten támogatja a térségi és települési feladatokat, környezetvédő fejlesztéseket is. A támogatás fő formája az átfogó területfejlesztési programok finanszírozása.”

Nem tartjuk tehát reális célkitűzésnek a Környezetvédelmi Program jelenlegi fázisában a megkívánt célállapotok eléréséhez szükséges források részletes megjelölését, de a települési program pénzügyi igényeit milliós nagyságrendben foglaltuk össze.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a becsült költségek egyfajta keretet adnak, közelítő, informatív jellegűek. A riasztó nagy számokon túl fontosnak tarjuk a kezdeti időszakban, hogy az eszközrendszer kialakítása által teremtsük meg annak a feltételeit, hogy 2006-tól kezdődő periódust jól tervezett projektekkel, tervezhető pénzügyi forrásokkal, megbízható tudással és információval kezdjük meg.

Jelen keretek között nem az egyes célok és a megvalósulásukhoz szükséges források minden részletre terjedő feltárást, kidolgozását irányoztuk elő, hiszen az itt megjelölt célok pontosításához a legtöbb esetben további felmérések elvégzésére, egyeztetések lefolytatására, a felmerülő kérdések megválaszolására, és mindezek alapján tematikus programok kidolgozására van szükség, amelyekre a nyitott tervezés szellemében a közel jövőben szükséges sort keríteni. Mindezek ellenére a reményeink szerint az alábbi program keret elegendő segítséget nyújt a település számára a továbblépéshez.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik alapvető feltétele volt, hogy a tervezési és finanszírozási rendszert az EU szabályoknak megfelelően kell kialakítani, oly módon, hogy az megfeleljen az EU társfinanszírozást nyújtó strukturális és kohéziós alapok által megszabott követelményeknek is.

Az akcióprogramok finanszírozásának főbb típusai a következők:

- Nemzetközi (EU) és hazai pályázati úton finanszírozott beruházások (LIFE programok; EU strukturális alapok, Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések)

- Költségvetési beruházások,

- Állami célelőirányzatokból pályázati úton finanszírozott beruházások,

- Megyei és regionális pályázati úton finanszírozott beruházások,

- Gazdálkodó szervezetek által finanszírozott beruházások,

- Önkormányzatok által finanszírozott beruházások,

- Lakosság által finanszírozott beruházások.

LIFE Program:

A LIFE Program az Európai Unió pénzügyi eszköze a környezetvédelem finanszírozására. 2004-ig a LIFE III szakasza van érvényben, melynek meghosszabbítását tervezik 2006-ig.

- LIFE - Környezetvédelem

- LIFE – Természetvédelem

EU strukturális alapok:

Az európai uniós tagsággal hazánk jogosult az EU Strukturális Alapjaiból származó fejlesztési forrás felhasználására. A források Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT) kapcsolódó ágazati /regionális Operatív Programokon keresztül érhetők el.

- ERDF – Európai Regionális Fejlesztési Alap

- ESF – Európai Szociális Alap

- EAGGF – Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, Orientációs Szekció

Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT):

A Nemzeti Fejlesztési Tervben, a 2004-2006 időszakra szólóan öt operatív programot hoztak létre, melyek a következők:

- Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program (KIOP)

- Regionális Operatív Program (ROP)

- Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

- Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

- Humánerőforrás Operatív Program (HEFOP)

Kohéziós Alap

Alapvető célja a gazdasági, társadalmi kohézió erősítése, a régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentése. A 2006-ig tartó időszakban Magyarország is szerepel.

Közösségi Kezdeményezések

Négy programja közül háromnak (Interreg, Leader, Urban) a támogatási területei között jelenik meg a környezetvédelem, e három program a makroregionális és lokális környezeti problémák kezelése terén is figyelembe vehető.

Állami források:

- Ágazati források és célelőirányzatok

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlseztési Minisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Belügyminisztérium, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, illetékes Felügyelőség

Környezetvédelmi Alap Célfeladatok

- Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat

- Útalap Fejlesztési Célelőirányzat

- Vízügyi Alap Célfeladatok

- Vidékfejlesztési Célelőirányzat

- Regionális és egyéb önkormányzati források

- regionális területfejlesztési előiárnyzatok

- megyéhez decentralizált területfejlesztési források

- megyei környezetvédelmi keret

- kistérségi és önkormányzati források

Privát források:

- gazdálkodók

- civil szféra

- lakosság

Fontosabb partnerek az önkormányzatok környezetvédelmi munkájában

A korszerű környezetgazdálkodás és a fenntartható fejlesztés alapvető feltétele a környezeti ügyek komplex kezelése. A társadalmi tevékenységek gyakorlásában kialakult magasfokú munkamegosztás mellett ez csak az érdekeltek és az érintettek (állam - és szakigazgatási szervek, önkormányzatok, ágazatok, civil társadalom, stb.) széles körű együttműködése révén valósítható meg.

Áttekintés azon legfontosabb intézményekről, szervezetekről, amelyek az önkormányzatok környezetvédelmi munkájában partnerként megjelenhetnek:

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tel: 46/517-300

Fax.: 45/517-399

NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Bükki Nemzeti Park

3304 Eger, Sánc út 6.

Tel: 36/441-518

A KÖRNYEZETVÉDELMI és VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

és HÁTTÉRINTÉZMÉNYEI

KÖM Környezetvédelmi és Szervezési Főosztály GRID - Budapest

1011 Budapest Fő u. 44-50

E-mail: gridbp@kik.ktm.hu

http: www.gridbp.meg.hu

Tel: 457-3369 Fax: 201-4362

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT (ÁNTSZ)

ÁNTSZ Gyöngyös Városi Intézete

3200 Gyöngyös, Széchenyi út 1.

Tel.: 37/311-172

FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Észak - Magyarországi Területi Főépítészi Iroda

3525 Miskolc

Városház tér 1.

Tel.: 46/505-377

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI Minisztérium HÁTTÉR-INTÉZMÉNYE

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Tel: 356-9122

Fax: 356-8003

ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELMI HIVATAL, Műemlékfelügyeleti Igazgatóságai és Ügyfélszolgálati Iroda

Országos Műemlékvédelmi Hivatal

1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1.

Tel: 356-9722

MAGYAR GEOLÓGIAI SZOLGÁLAT (MGSZ)

MGSZ Budapesti Területi Hivatala

1135 Budapest, Kolumbusz utca 17-23.

Tel/fax: 1/220-8294

MAGYAR BÁNYÁSZATI HIVATAL (MBH)

Magyar Bányászati Hivatal

1051 Budapest, Arany J. út 25.

Tel: 1/301-2900

Melléklet